投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 |
| 2 | 招标项目名称 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 罐区管廊和管道维修及防腐工程（II期） |
| 3 | 招标项目类别 | 施工 |
| 4 | 建设地点 | 福建省漳州市古雷经济开发区 |
| 5 | 招标范围 | 海腾码头管廊（N1/N2/N3/N4/N5/E2/E3）维修、管廊（含附件）及管道的除锈防腐 |
| 6 | 计划工期 | 330天 计划开工日期：2020 年 10月10 日， 计划完工日期：2021年 9月 5 日。 |
| 7 | 偏离 | 不允许对本招标文件的实质性内容作出不利于招标人的偏离；偏离意见分别在“投标文件格式”中的技术偏差表中提出 |
| 8 | 现场踏勘时间 | 2020年9月8日下午14:00-17:00 |
| 8 | 投标截止时间 | 2020年9月22日 上午9：30 |
| 9 | 投标文件组成 | （1）商务投标文件：包括投标函、投标报价、资信文件等内容，其中投标函和报价等保函价格的文件与其他文件分开存放。 （2）技术投标文件：技术方案内容 （3）电子版：含商务投标文件、技术投标文件等全部内容。 |
| 10 | 投标文件份数 | （1）商务投标文件：正本1份,副本3份 （2）技术投标文件：正本1份，副本3份 （3）电子版：1份，包含投标文件全部内容，注明招标项目名称、投标人名称，需加密 当纸质文件与电子文件不一致时，以纸质文件为准 |
| 11 | 合同价款形式 | 固定总价，所报分项单价为综合单价 |
| 12 | 报价采用的币种 | 人民币 |
| 13 | 报价方式 | 总价包干，附分项价格明细 |
| 14 | 投标文件签字、盖章要求 | （1）正本、副本签字盖章处不得复印。 （2）签字或盖章：投标文件封面、投标函、法定代表人身份 证明书、法定代表人授权委托书、承诺书、投标总价扉页标注 签字、盖章的，投标人可选择签字（或盖章），或加盖投标人 法人公章，法人公章名称与营业执照、资质证书等一致。 |
| 15 | 投标文件装订 | 每册采用左侧书式胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 16 | 投标文件的密封与包装 | 密封包装，封口处加贴封条，并在封条与包装面的骑缝处加盖投标人法人公章或由法定代表人或委托代理人签字 |
| 17 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称、招标项目名称、投标人名称、地址、邮编、电话 2020年9月22日上午9时 30分(投标截止时间)前不得启封 |
| 18 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 19 | 保持通讯畅通 | 自收到招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件由招标人负责解释 |
| 21 | 纸质文件与电子文件 | 招标人或委托机构将本招标文件中“投标文件格式”电子文件拷贝给投标人，以方便投标人编制投标文件。投标人需对电子文件进行核对。若电子文件与招标文件纸质文件不一致时，以纸质文件为准 |
| 22 | 异议 | （1）投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 （2）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 （3）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议起3日内做出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |
| 23 | 时间等说明 | 招标文件中所称的期间按照公历年、月、日、小时计算。规定按照小时计算期间的，从规定时开始计算。 规定按照日、月、年计算期间的，开始当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天是星期六、日或者其他法定休息日，以休假日的次日为期间的最后一天。 期间的最后一天的截止时间为二十四点。有业务时间的，到停止业务活动的时间截止。 |
|  |  | 招标文件中所称的 “以上”包括本数，“以下”不包括本数 |