福建福海创石油化工有限公司古雷石化基地热电联产南部项目安全预评价报告书编制  比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司古雷石化基地热电联产南部项目安全预评价报告书编制（项目编号：FHC-PTCG20220301004 ）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司古雷石化基地热电联产南部项目安全预评价报告书编制

2.比选项目简要说明：古雷石化基地热电联产南部项目（包含一期和二期项目）一期由福海创公司自备电厂新建2台65MW背压机组替代2台低效高能高150MW抽凝机组，自备电厂转为公用电厂热电联产集中供热，二期新建2台830 t/h超高压燃煤锅炉和2台背压机组。现对福建福海创石油化工有限公司古雷石化基地热电联产南部项目（包含一期、二期项目）评价报告书编制进行发包。

3.比选控制价：20万元整（含6%增值税）。

4.工期要求：

（1）乙方在合同签订50日内完成本项目安全条件论证报告和安全预评价报告书初稿，提交甲方审查；甲方提出审查意见后乙方于10日内修编完成，出具报审版安全预评价报告。

（2）乙方在接到专家评审会专家修改意见后10日内完成修改，出具报批版安全条件论证报告和安全预评价报告，并将项目安全条件论证报告和安全预评价报告书正式稿提交甲方。

二、参选人资格要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参选人须应满足《安全评价检测检验机构管理办法》（2019安监总局第1号令）中，评价机构资质的要求。

3.参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

4.与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1.报名时间：2022年3月7日至2021年3月16日（共10天）

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质证书（加盖单位公章的扫描件）。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部129室。

2. 参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：2022年3月18日14时0分。

五、联系方式

商务联系人：张华娟 电话：0596-6311821 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部129室

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2022年3月7日

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参选单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参选人代表以我方的名义参加贵单位组织的福建福海创石油化工有限公司古雷石化基地热电联产南部项目安全预评价报告书编制（项目编号：FHC-PTCG20220301004）的比选活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至参选有效期结束前始终有效。

特此声明。

参选人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参选人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参选人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件