福建福海创石油化工有限公司改扩建项目凝析油、减压装置部分既有钢结构建筑物安全性鉴定和抗震鉴定

比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司改扩建项目凝析油、减压装置部分既有钢结构建筑物安全性鉴定和抗震鉴定（项目编号：FHC-GKJCG20220808001）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司改扩建项目凝析油、减压装置部分既有钢结构建筑物安全性鉴定和抗震鉴定

2.比选项目简要说明：福建福海创石油化工有限公司凝析油分离装置以及减压装置进行改造，因框架新增设备，4个框架载重改变，以及风压值改变（0.8KN/m³改为1.02KN/m³），需要对减压装置和凝析油分离装置中4个利旧改造框架以及地基基础做安全性鉴定和抗震鉴定并出具报告。

3.比选控制价：26万（含6%增值税包干价）

4.工期要求：工期共计20天，合同签订后2个日历天内提供检测方案；3个日历天内完成现场检测；15个日历天内提交检测报告电子版； 3个日历天提交正式报告。

二、参选人资格要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参选人具有省级以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》和省级以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书且能够保质保量的完成相关检测服务；

3.参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

4.与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1.报名时间：2022年8月15日至2022年8月24日（共10天）

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质证书（加盖单位公章的扫描件）。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部129室。

2. 参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：2022年8月25日14时0分。

五、联系方式

商务联系人：张华娟 电话：0596-6311821 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部129室

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2022年8月15日

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参选单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参选人代表以我方的名义参加贵单位组织的福建福海创石油化工有限公司改扩建项目凝析油、减压装置部分既有钢结构建筑物安全性鉴定和抗震鉴定（项目编号：FHC-GKJCG20220808001）的比选活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至参选有效期结束前始终有效。

特此声明。

参选人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参选人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参选人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件