福建福海创石油化工有限公司

原料适应性技改项目凝析油分离装置、减压装置、2#抽提装置重大危险源评估技术服务比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“原料适应性技改项目凝析油分离装置、减压装置、2#抽提装置重大危险源评估技术服务（项目编号：FAP1-T--GKZB-202303-010）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置、减压装置、2#抽提装置重大危险源评估技术服务

2.比选项目简要说明：根据福建省应急管理厅2023年3月8日发布《关于明确“试生产危化品建设项目涉及的重大危险源纳入监管范畴”有关工作的函》（闽应急厅便函〔2023〕110号）中规定，有关危险化学品建设项目，在装置设施投入物料前，应当完成重大危险源辨识、评估、分级、备案等工作。因凝析油分离装置和减压装置进行消缺改造，需对重大危险源进行重新评估定级。2#抽提装置为续建装置，不在我司备案的重大危险源报告评估范围。为保证以上三套装置开工投料依法合规，故对以上三套装置开展重大危险源评估。

3.比选控制价：12万元（含6%增值税）

4.工期要求：

合同签订后30日内完成本项目重大危险源评估报告书初稿，提交甲方审查；甲方提出审查意见后乙方于5日内修编完成，出具报审版安全预评价报告。

乙方在接到专家评审会专家修改意见后5日内完成修改，出具备案稿重大危险源评估报告，并将报告书正式稿提交甲方。

二、参选人资格要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参选人应满足《安全评价检测检验机构管理办法》（2019安监总局第1号令）中，具备承担危险化学品生产和储存安全评价的资质要求。

3.参选人具有在近3年（2020-2023）主持完成1个及以上石油化工项目（单个项目投资总额在10亿元以上）的安全评价技术服务业绩，并获得主管部门批复（需提供业绩合同及主管部门批复）。

4.参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

5.与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1.报名时间：2023年4月7日至2023年4月16日（共10天）

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）业绩清单（加盖单位公章的扫描件）。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部129室。

2. 参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：2023年4月17日14时0分。

五、联系方式

商务联系人：张华娟 电话：0596-6311821 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部129室

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2023年4月6日