福建福海创石油化工有限公司

原料适应性技改项目技术拿总服务

比选文件

（文件编号：FAP1-T-CGSQ-202412-001  ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二四年十二月

目	录

第一章	比选公告

第二章	比选须知

第三章  参选文件的编制

第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

- 比选公告

福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目技术拿总服务

比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“原料适应性技改项目技术拿总服务（项目编号：FAP1-T-CGSQ-202412-001 ）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目技术拿总服务

2.比选项目简要说明：原料适应性技改项目技术拿总工作。

3.比选控制价：98万元（含6%增值税）

4.工期要求：合同签订之日起至原料适应性技改项目竣工验收止的技术拿总工作。

二、参选人资格要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参选人应具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合类甲级资质或化工石化医药行业甲级设计资质及以上设计资质。

3.参选人拟派出担任本项目的项目负责人（项目经理）应具备建设行政主管部门核发的合格有效的《中华人民共和国注册化工工程师执业资格注册证书》且具有高级工程师及以上职称，且为参选人本单位在岗员工。

4.业绩要求：参选人和其拟担任本项目负责人（项目经理）均应具备1项类似项目业绩。类似项目业绩是指近十年内具有至少一项加氢装置改造或新建设计或EPC总承包业绩，或近十年内具有至少一项年产80万吨及以上芳烃联合装置工程设计或EPC总承包业绩（业绩须提供合同复印件；内容需含项目名称、合同执行时间及单位名称，并加盖公章）。

5.参选人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人，投标人未在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单如在签订合同或合同履行过程中发现有虚假隐瞒，承担相应法律后果。以书面并加盖公章的形式附在投标文件中。

6.与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1.报名时间：2024年12月24日至2025年1月2日（共10天）

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福海创办公楼三楼设备及服务团队。

2. 参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：2025年1月3日14时0分。

五、联系方式

商务联系人：张华娟 电话：0596-6311061/0596-6311821 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福海创办公楼三楼设备及服务团队邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2024年12月24日

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参选单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参选人代表以我方的名义参加贵单位组织的福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目技术拿总服务（项目编号：FAP1-T-CGSQ-202412-001）的比选活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至参选有效期结束前始终有效。

特此声明。

参选人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参选人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参选人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	比选须知

一、比选内容

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目技术拿总服务

2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司

3.承包方式：固定总价包干（包含评审及专家费等相关费用（如果有））

4.项目工作范围及技术要求：见附件发包说明

5.项目联系人

技术联系人：邱衍新 0596-6311822，yxqiu@fhcpec.com.cn

商务联系人：张华娟 0596-6311821，hjzhang@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参选人应具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合类甲级资质或化工石化医药行业甲级设计资质及以上设计资质。

3.参选人拟派出担任本项目的项目负责人（项目经理）应具备建设行政主管部门核发的合格有效的《中华人民共和国注册化工工程师执业资格注册证书》且具有高级工程师及以上职称，且为参选人本单位在岗员工。

4.业绩要求：参选人和其拟担任本项目负责人（项目经理）均应具备1项类似项目业绩。类似项目业绩是指近十年内具有至少一项加氢装置改造或新建设计或EPC总承包业绩，或近十年内具有至少一项年产80万吨及以上芳烃联合装置工程设计或EPC总承包业绩（业绩须提供合同复印件；内容需含项目名称、合同执行时间及单位名称，并加盖公章）。

5.参选人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人，投标人未在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单如在签订合同或合同履行过程中发现有虚假隐瞒，承担相应法律后果。以书面并加盖公章的形式附在投标文件中。

6.与比选人无诉讼纠纷。

七、参选保证金 不设置

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2025年1月3日14时0分。

2.递交参选文件的地点为：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福海创办公楼三楼设备及服务团队，联系人：张华娟   联系电话：0596-6311821 。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章	参选文件的编制

一、参选文件的组成：

（1）参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近5年业绩）、营业执照、资质文件等。

（2）参选人近十年内具有至少一项加氢装置改造或新建设计或EPC总承包业绩，或近十年内具有至少一项年产80万吨及以上芳烃联合装置工程设计或EPC总承包业绩（业绩须提供合同复印件；内容需含项目名称、合同执行时间及单位名称，并加盖公章）。若参选人未按此要求提供业绩，其业绩为无效业绩。

（3）技术方案（含项目实施方案、进度计划及控制措施、项目服务团队）。

（4）商务报价文件，见附件商务报价函格式。

（5）参选文件不胶装。

二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

三、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章	评比规则

一、规则

1.比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

三、评选办法

本项目设置最高控制价98万元整（含税包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。如参选人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至hjzhang@fhcpec.com.cn。

本项目采用综合评选的方式，从商务和技术两部分进行综合评价。商务分与技术分的比例为65：35。综合得分最高者作为第一中选人。

评分细则如下：

| NO | 项目 | 评分细项 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 商务评分 |  | 65 |  |  |
| 1 | 商务报价 | 1.设置最高控制价98万元整。如超过则为无效报价，不参与投标基准价的计算。 2.商务评选总分值65分。 3.投标报价得分=65-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100×Q 其中，Ai 为各合格投标人的有效报价； 当有效投标报价大于5家，则评标基准价按照去掉最高报价和最低投标报价后，剩下有效报价的平均价计算；小于或等于5家时，评标基准价则按照有效报价的平均价计算； 当合格投标人的有效报价≥评标基准价时，Q的取值为0.6；当合格投标人的有效报价＜评标基准价时，Q的取值为0.3； 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |  |  |  |
| 二 | 技术评分 |  | 35 |  |  |
| 1 | 企业资质 | 参选人具体综合甲级设计资质得2分，具有化工石化医药行业工程设计甲级得1分。 | 2 |  |  |
| 2 | 综合实力 | 综合考量参选人企业概况、企业专业性、技术力量、企业履行合同的能力、获奖情况、资信等级、财务状况、资质体系认证情况等方面情况，由评委按在0-3分之间进行综合评议。备注：参选人须在参选文件中提附上相关证明材料（如企业简介、获奖证书、银行出具的资信等级证明等）以佐证综合能力。 | 3 |  |  |
| 3 | 类似项目 业绩 | 参选人近十年内具有至少一项加氢装置改造或新建设计或EPC总承包业绩，或近十年内具有至少一项年产80万吨及以上芳烃联合装置工程设计或EPC总承包业绩（业绩须提供合同复印件；内容需含项目名称、合同执行时间及单位名称，并加盖公章）。 每提供一项业务得1分，满分8分。 | 8 |  |  |
| 4 | 项目实施方案 | 参选人应结合本比选项目服务内容的编制项目实施方案，重点描述根据实际情况制定的实施流程。评委根据参选人所提供方案的可行性进行评议并评分，优得12分；良得7分；一般得5分；未提供任何说明的，得0分。 | 12 |  |  |
| 6 | 进度计划及控制措施 | 参选人应结合本比选项目服务内容编制进度计划及控制措施，进度计划合理，控制措施具体可行、责任明确的，得5分，其余评价在0-2分之间进行评分。未提供任何说明的本项不得分。 | 5 |  |  |
| 7 | 项目团队 | 1.参选人拟派的项目经理每具有1项近十年内加氢装置改造或新建设计或EPC总承包业绩，或近十年内年产80万吨及以上芳烃联合装置工程设计或EPC总承包业绩的，得1分，满分2分。 2. 参选人拟派的项目经理的工作年限、工作经历、职称等情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 3.参选人拟派的专业负责人每具有1项每具有1项近十年内加氢装置改造或新建设计或EPC总承包业绩，或近十年内年产80万吨及以上芳烃联合装置工程设计或EPC总承包业绩的，得0.5分，满分1分。 4.参选人拟派的专业负责人的工作年限、工作经历、职称等情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 注：①项目经理、专业负责人必须为参选人在职人员，须提供履历、职称证及社保证明。②参选人应在投标文件中提供拟派项目经理、专业负责人满足上述业绩要求的合同复印件并加盖参选人单位公章。 | 5 |  |  |
| 三 | 合计 |  | 100 |  |  |

四、以下情况作废选处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章  合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成土建修缮项目等相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行技术拿总服务合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、

福建福海创石油化工有限公司

原料适应性技改项目技术拿总服务

技术咨询服务合同

(合同编号：                      )

委托方：福建福海创石油化工有限公司

受托方：

日    期: 2024年12月  日

委托方（甲方）： 福建福海创石油化工有限公司

住  所  地：漳州市古雷经济开发区腾龙路86号

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路86号

电    话：

传    真：/

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人:

通讯地址：

电    话：

传    真：

电子信箱：

本合同由甲方委托乙方提供原料适应性技改项目技术拿总服务，并支付技术服务及咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　乙方进行技术咨询的内容、要求、方式：

1.技术服务及咨询内容：  见附件发包说明

2.技术服务及咨询要求：

第二条 乙方按照下列要求进行本合同项目的技术咨询工作：

1.技术服务及咨询地点：   甲方所在地

2.技术服务及咨询期限：    合同签订之日起至合同执行完毕止

3.技术服务及咨询进度：   合同签订至原料适应性技改项目竣工验收完成后。

4.技术服务及咨询质量要求：

5、技术服务及咨询质量期限要求：   合同签订之日起至合同执行完毕止

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

提供技术资料：

第四条 甲方向乙方支付技术服务及咨询报酬及支付方式为：

1. 技术服务及咨询报酬总价款为：人民币           元（含6%增值税）

具体支付方式和时间分配如下：

（1）所有装置详细设计结束后，甲方支付乙方合同总金额30%，即人民币    整（￥    元）。

（2）所有装置中建交接后，甲方支付乙方合同总金额30%，即人民币    整（￥    元）。

（3）项目全流程打通产品合格后，甲方向乙方支付合同总金额30%，即人民币    整（￥    元）。

（4）乙方按照合同约定提供完整的服务，并出具经甲方认可的正式 完整 交付物后30日内，甲方支付总价款的  10  %，即人民币    整（￥    元）。

（5）乙方应在甲方付款期限届满  30 日前提供正式增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

乙方开户银行：

公司名称：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：乙方提供的资料，本合同项下的服务技术成果及该服务技术成果的附件资料除外。

2.涉密人员范围：甲方及甲方工作人员

3.泄密责任：  按本合同约定及国家有关保密法的规定执行

乙方：

1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

2.涉密人员范围：乙方及乙方工作人员

3.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1、乙方提交技术工作成果的形式：两份纸质文档（加盖公章及相关资质文件），一份可编辑电子档（PDF或doc格式）。

2、技术工作成果的验收标准：  甲方审批通过。

3、验收地点： 甲方所在地

4、双方确认，甲方的验收仅作为付款依据，不代表甲方对乙方工作成果的最终认可。在技术咨询成果运用过程中，如有证据表明乙方存在弄虚作假等违反合同约定的情形，甲方仍有权要求乙方承担由此造成的损失和法律后果。

第八条 双方确定，甲方指定 郭鸿飞甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。

第九条 甲、乙方的责任

1、甲方的责任

（1）甲方应按合同书规定向乙方支付服务费；

（2）甲方负责在各单元装置设计合同中明确各单元装置设计单位与乙方的工作关系，同时协助乙方协调与各单元装置设计院的工作关系。

2.乙方的责任

（1）乙方在合同生效后，首先进行项目各单元界区划定，并在甲方选择各单元装置设计单位时提供技术支持。在合同执行期间，乙方负责协调各单元装置设计单位的设计工作，并负责检查单元装置设计单位的工作进度、交付文件内容的完整性、统一性、提交的时限性和设计深度。

（2）在合同执行期间乙方以书面形式每两周向甲方汇报工作进展情况；

（3）乙方应按合同规定承担拿总院的责任，协调各单元装置设计单位的工作关系及技术条件，确保各单元装置设计单位执行标准规范的同一性，设计文件的完整性、统一性、提交的时限性和设计深度。

3. 乙方的其他责任与保证

（1）乙方应完全理解其在合同书项下的全部责任和义务，并保证完全清楚合同的所有要求。乙方将不遗余力地做好合同中规定的工作，并在工作中勤恳谨慎、尽其所能。乙方保证在其所进行的工作中执行的标准与本行业中有诚信的乙方从事类似工作的标准完全一致。

（2）乙方将严格按照合同规定完成工作，并严格遵守甲方的指示和指令。

（3）乙方被认为已检查过了合同书条款和与其工作内容有关的其他文件，乙方保证完全清楚了解合同书的所有要求，并保证有资质、有能力进行此项工作。

（4）乙方应对“乙方工作范围及服务内容”中规定的工作的正确性、完整性及时限性负责。甲方有权对乙方合同书项下的所有工作和进度进行检查，但这种检查不能成为乙方对合同规定的工作进行任何延期和/或免除乙方责任的理由。

（5）甲方针对乙方工作提出的任何建议、赞成、检查或审查都不能免除乙方合同项下的任何责任、职责和义务。

（6）在合同执行期间，乙方应对工作中出现的不一致、错误以及缺项、疏漏等问题进行自费修正，不管甲方对这些问题是否进行过审查，甲方对此不再提供额外费用或补偿。

（7）如果乙方未能在双方约定的时间内按照甲方的要求进行更正或重新进行工作，甲方有权对不适当、不完整、有缺陷或错误之处自行或聘请第三方进行修正，由于乙方的失误所造成的一切费用将从合同总价中扣除，不足部分有权向乙方追偿。

（8）乙方应正式任命一个经充分授权的专职项目经理，该项目经理将代表乙方就与本合同相关的技术事宜与甲方进行联系和磋商。

（9）乙方应在合同签订前十五（15）天将参与工作的关键人员简历送交甲方审查和批准。合同生效后未经甲方书面同意，乙方不得随意更换关键人员，否则按照以下罚款向甲方支付违约金。

未经甲方书面同意，乙方随意更换项目关键人员，每更换一次将按下列金额支付违约金：

项目经理：叁拾（30）万元人民币/每人次；

专业负责人：拾（10）万元人民币/每人次。

（10）乙方还应保证甲方在下列情况下不受到伤害或免于受到责任追究：乙方人员的死亡、疾病或受伤，或者乙方、乙方人员的财产损失、损坏；由于以上因素的原因，包括由于甲方非直接责任造成的疏忽，而引发的所有索赔、诉讼和其他请求。

第十条  违约责任

1.如果由于乙方原因，乙方未能根据要求提交文件或其他技术成果，乙方应向甲方承担逾期交付违约责任，每延误1日，甲方有权扣除应付本合同总价的1‰。

2.对设计文件或其他审查意见等乙方服务范围出现的遗漏或错误，乙方负责采取补救措施。如果该遗漏或错误给甲方造成损失的，乙方除负责采取补救措施外，还应免除相关部分的费用，并赔偿因此给甲方的损失，包括但不限于甲方为纠正该遗漏或错误所增加的支出，发生工程质量问题、事故等造成的损失等。

3．任何一方违反保密义务的，应向对方支付违约金人民币 100000 元；并赔偿由此给对方造成的损失。

4.鉴于服务的专业性与特殊性，甲方对服务成果的接收、支付费用等履行本合同项下义务的行为，均不代表甲方对服务成果的最终认可，也不影响甲方就乙方提供不符合合同约定的服务进行索赔的权利。如在工程使用过程中发现任何遗漏或错误，甲方仍有权向乙方追偿。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第  2种方式解决：

1．向     仲裁委员会申请仲裁；

2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1、双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

2．乙方提交的服务成果物及其所包含的技术成果的所有权归甲方所有，甲方在此基础上可以进行技术创新和改进并对创新和改进的结果享有知识产权。乙方不得自用或将服务咨询报告提供给第三方使用，如有违反按照泄密处理。

第十二条 本合同经双方盖章后生效。本合同一式4份，甲方执3份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。

甲方（公章）:   　                                 乙方：（公章）

2024年12月      日                               2024年12月      日

附件1、福海创原料适应性技改项目技术拿总服务发包说明

一、项目概述

1.1项目名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目。

1.2服务地点：福建漳州古雷港经济开发区古雷石化基地。

1.3服务内容：原料适应性技改项目技术拿总工作。

1.4服务期限：合同签订至原料适应性技改项目竣工验收完成后。

二、设计依据

1专利商AXENS提供的工艺包资料，扩产涉及的专利商或剂厂家提供的数据。

2福海创原料适应性技改项目专业设计统一规定、BEDD、编号规定、会议纪要、信函和设计成品文件等。

3福海创现有装置相关原始设计资料。

4建设项目的区域规划资料。

5适用的法律法规及公司规章。

6与工程有关的规范、标准、规程。

7相关会议纪要、信函。

三、主要工作范围

3.1基础设计阶段技术拿总工作

3.1.1履行业主方要求的设计协调和管理工作。

3.1.2编制[消防设计专篇]、[环境保护专篇]、[安全设施设计专篇]、[职业卫生专篇]、[节能专篇]、[抗震设防专篇]的总说明。

3.1.3编制基础设计全厂总说明。

3.2项目实施阶段（详细设计、采购、施工）技术拿总工作（包括但不仅限于以下内容）

3.2.1经业主方要求，协助招标工作。

3.2.2配合业主方进行框架协议采购，编制框架采购技术文件，参加框架技术协议谈判。

3.2.3协助业主方开展与各装置之间界面条件的协调、确定开展各装置详细工程设计的各项条件。

3.2.4配合业主方的详细工程设计阶段的设计协调，审查各装置的详细工程设计与设计统一规定的符合性。

3.2.5编制终版全厂公用工程及物料平衡（含集团内相关企业公用工程需求），并进行全厂一体化方案的持续优化、整合工作；协助业主编制本项目的开车研究报告。

3.2.6参加由业主方组织的对各装置设计质量的评审工作。

3.2.7协助业主方对消防、安全、规划等专项设计的报审工作并提供技术支持。

3.2.8配合现场施工，协助业主方解决现场施工过程中出现的重大技术问题。

3.3在试生产及竣工验收阶段技术拿总工作

3.3.1参加各项目的“三查四定”及中交工作。

3.3.2参加投料试车方案的制定工作。

3.3.3参加投料试车，并协助业主方组织处理试车过程中因工程设计引起的技术问题。

3.3.4协助业主方准备竣工验收技术资料，并参加本项目的竣工验收工作。

3.3.5对项目工程设计工作进行全面总结，包括但不仅限于：设计工作的完成情况，技术拿总服务工作的执行情况，及本项目执行过程中存在的问题及改进建议。

四、技术服务要求

4.1交付物要求

4.1.1提交的所有中间版文件、供审查版文件以及终版文件，应当符合相关政府部门和业主的要求。

4.1.2乙方提交的所有交付物（包括过程文件）应为电子版或纸质文件，其中涉及甲方编写报批材料、编制生产准备和管理资料，要提供PDF格式和可编辑格式。需交付业主存档的终版设计文件电子版必须有封面、签字页、目录页等，纸质文件按照需要装订成册后提交业主，业主有权根据实际情况要求乙方增加终版交付物的份数。

4.1.3乙方应编制技术拿总服务月报及年度总结报告。

4.2 组织机构要求

4.2.1乙方需成立由该公司高层领导牵头负责的项目组，负责本项目技术拿总的相关工作，并指定符合条件的项目经理负责组织和实施项目管理工作，科学合理地设置项目组织机构，保证架构合理、健全、职责清晰、明确。

4.2.2乙方应在投标文件中向业主提供所有关键人员的简历，业主将对上述关键人员进行审核，同时应提供备选人员。未经业主批准，乙方不得在合同实施期间更换业主批准的关键人员。

附件二、参选文件范本

福建福海创石油化工有限公司

原料适应性技改项目技术拿总服务

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2024年12月

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份。

2. 所有纸质文件采用A4纸平装（不用胶装）。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供一个包装，封口处均需加盖骑缝章，参选文件按照技术参选文件在前，商务参选文件（报价单）在后的顺序进行平装，参选文件需要有相应的页码。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称：                      （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 资质文件 |  |
| 8 | 项目人员简历及相关资格证书 |  |
| 9 | 业绩的证明 |  |
| 10 | 技术方案 |  |
| 11 | 参选报价单 |  |

参选书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目技术拿总服务公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2024年12月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

资质文件

业绩证明

（如内容超过一页，可附页）

项目经理及专业技术人员简历及相关资格证书复印件

技术方案

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目技术拿总服务比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

本项目含税包干固定总价（大写）： （小写）： 元（增值税税率6%） 具体各项报价清单如下：

参选人：      （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日