福建福海创石油化工有限公司

沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业

外协劳务项目

非招询比文件

（文件编号： PB251206000006 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二零二六年一月

目	录

第一章	询比公告 第二章	询比须知

第三章	参比文件的编制 第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求 第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参比文件格式

附件1：参选单位企业概况

附件2：参选书

附件3：法定代表人授权委托书

附件4：承诺函

附件5：专项施工组织技术方案书

附件6：报价单

第一章	询比公告

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业外协劳务项目（项目编号：PB251206000006）进行国内公开询比。为了“公开、公平、公正、透明”，引导参比人进行正确参选，特制定本规定文件，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1. 项目名称： 沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业外协劳务

2. 项目简要说明：福建福海创石油化工有限公司沸腾床渣油加氢装置催化剂日常装卸及设备清焦作业

二、参比人资格要求：

1. 参比人须具备有效的企业法人营业执照，具有在中华人民共和国注册的法人资格；

2. 参比人涉及无氧作业的，需提供无氧环境施工的特种作业资质‌；

3. 参比人具有催化剂装填的技术、能力和专业施工队伍，具有石化或炼油装置催化剂装填，以及器内无氧环境作业经验，自本非招询比项目发布询比公告之日的前五年内（不含发布询比公告之日），参比人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）应至少具有一项催化剂装填及器内无氧环境作业的业绩‌；

4. 与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加询比。

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询比。

6. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

7. 与采购人无诉讼纠纷；

8. 本项目不接受联合体参选。

三、报名要求及询比文件获取

1. 报名时间：公告发起之日至2026年1月27日

2. 报名方式：邮件报名（须同时提交盖公章的法定代表人授权书及营业执照扫描件，见附件文本格式），邮件发至：hzji@fhcpec.com.cn。未报名的参比人不能参加本项目询比。

3.凡有意参加采购者，请在 http://nhygcg.fjshgx.com/ （福建能化阳光采购平台）上免费注册，并下载询比文件（福建能源石化集团阳光采购平台或福建福海创石油化工有限公司官网均可），不收取文件下载费用。

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

2. 递交截止时间：报名截止时间延后2日

五、联系方式

商务联系人：纪先生  电话：0596-6311823  邮箱：hzji@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

六、注意事项

响应人须登录 “ 福建能化阳光采购平台”（http://nhygcg.fjshgx.com/） ，免费注册成为会员后，方可参与采购。

第二章	询比须知

一、参比须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：福建福海创石油化工有限公司 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 |
| 2 | 项目名称 | 沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业外协劳务 |
| 3 | 采购范围 | 沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业 |
| 4 | 项目控制价 | 257万元（含税） |
| 5 | 采购方式 | 非招、询比采购 |
| 6 | 参比保证金 | 人民币50000.00元 |
| 7 | 履约保证金 | 合同签订生效后，中选人的参选保证金自动转为履约保证金 |
| 8 | 参比人资质 | 详见第一章询比公告 |
| 9 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 10 | 中选供应商数量 | 一名 |
| 11 | 参比文件递交方式 | 线下递交：需按照询比文件要求的格式编制、盖章（1正2副）并扫描为电子版，在递交参比文件截止时间之前邮寄形式递交。 |
| 12 | 递交截止 时间及地址 | 时间：2026年1月29日13：30 地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号 |
| 13 | 参比有效期 | 递交截止日期后90个日历日 |
| 14 | 其他要求 | 1、本项目不接受联合体参比。 2、本次采购原则上采用一次性报价。 3、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。 4、参比人对采购人提供的询比采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。 5、询比采购文件的最终解释权归采购人。 |

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取询比文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。

4. “服务”系指询比文件规定参比人为完成全部合同义务须承担的所有工作及其他类似的义务。

三、询比文件组成

1.询比文件包括下列内容：

询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.询比文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是询比文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解询比文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照询比文件要求提交全部资料，或者没有对询比文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、询比文件的澄清

参比人获取询比文件后，应仔细检查询比文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询比文件 3 日内向采购人提出。参比人若对询比文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为询比文件的组成部分，具有约束作用。

五、询比文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改询比文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视询比通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑询比文件的修改，采购人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得询比文件的每一参比人。

3.询比文件的修改书将构成询比文件的一部分，对参比人具有约束作用。

4.采购人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为询比文件不可分割部分。

六、参比人资格

1. 参比人须具备有效的企业法人营业执照，具有在中华人民共和国注册的法人资格；

2. 参比人涉及无氧作业的，需提供无氧环境施工的特种作业资质‌；

3. 参比人具有催化剂装填的技术、能力和专业施工队伍，具有石化或炼油装置催化剂装填，以及器内无氧环境作业经验，自本非招询比项目发布询比公告之日的前五年内（不含发布询比公告之日），参比人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）应至少具有一项催化剂装填及器内无氧环境作业的业绩‌；

4. 与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加询比。

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询比。

6. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

7. 与采购人无诉讼纠纷；

8. 本项目不接受联合体参选。

七、参选保证金

1、参选保证金的金额为：人民币伍万整（RMB50000.00元）；

2、参选保证金提交的时间：应在参比文件递交截止时间之前汇达指定账户；

3、参选保证金提交的方式：应从参比人基本账户以电汇或银行转账方式提交（以款项到达时间为准），并应在电汇或银行转账单上注明为本项目的参选保证金；

4、参选保证金指定账户：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐   号：406574816628

注明用途：催化剂卸装项目参选保证金

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。

5.对于未能按要求提交保证金的参比文件，询比单位可以视为不符合上面询比要求而予以拒绝；

6. 本项目询比结束后，参比人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后退回至参比人基本账户（无息），最迟不超过规定的询比有效期满后的20天；

7.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

（1）参选单位在参选有效期内撤回参比文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

8、中选者的参选保证金（无息），将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金

八、参比文件的递交

1.参比文件递交的截止时间：见询比公告

2.递交参比文件的地点为：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

商务联系人：纪捍政     电话：0596-6311823

技术联系人：何庭燊     电话：18645913080

注：请使用顺丰快递或中国邮政( EMS) 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参比人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，采购人不予受理。参比人所提交的询比文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5. 参比人收到询比文件后，如有疑问要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6. 参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

九、异议

中选人确定后，采购人不对未中选人就询比过程以及未能中选的原因做出任何解释。

潜在参比人或参比人及其他利害关系人对询比文件或询比结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向采购人提出。对询比文件有异议的，应当在参选截止时间5日前提出；对询比结果有异议的，应在本询比项目中标候选人公示期间提出。异议的内容应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对询比结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本询比活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本询比项目有利害关系的证明材料。

有下列情形之一的异议，不予受理：

（1）对询比结果有异议的异议人不是本项目参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未签署异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

十、最高控制价及参选报价要求

1、本项目最高限价为人民币257万元（含税价），其中催化剂卸装部分为117万元，设备清焦部分对清焦系数α进行比对。参比人所填报的催化剂卸装参选总价高于117万元的，其参选将被评标委员会予以否决。

2、本项目采取暂定总价，固定单价，据实结算的方式执行。报价时应将风险包干费计入综合单价，同时包含税金、厂内外运输、安装、加班费等一切费用。

3、合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（2）按合同工期完工所采取的赶工措施。

参比人应以完成本询比文件所述的内容涉及的全部费用进行报价，施工现场自行组织人员勘察，若勘察现场导致施工内容的偏差导致的损失，由参比人自行承担。中标后，参选报价不予调整。参比人在填报参选报价单时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、国家宏观调控、经济环境变化等因素所产生费用的增加。询比文件中要求列入参选的费用，漏（缺）报的视同已含在参选总价中。

备注：如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整合同价款。

第三章	参比文件的编制

参比人应严格按照询比文件的要求和格式编制参比文件。参比人可以根据需要增加说明或描述性文字。参比人必须提交证明其有资格进行参选和有能力履行合同的资格证明文件，作为参比文件的一部分。若未提供询比文件所要求的证明文件，可能导致废标的结果。

- 参比文件的组成：（包括但不限于）

1）参选书及附录；

2）参选承诺书；

3）法定代表人资格证明书；

4）授权委托书；

5）企业简况；

6）各类资质证书；

7）差异表；

8）按本须知规定提供的其它资料；

9）参比人近年完成的与本项目相似业绩履行情况的说明，凡弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格。

10）专项施工方案；

11）参比人提供各专业拟采用的主要设备、工具情况。

以上各项内容装订成册密封并加盖公章（一正两副）。即参比文件正本及副本密封在一个信封，并标明询比编号、参选名称及正本或副本。信封上注明“于年月日时之前（指参选规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

注：需提供参比文件及报价表电子版一份（盖章PDF版），报价表须独立盖章密封

二、参选书格式内容

参比人应仔细阅读询比文件的所有内容，按照询比文件的要求提交参比文件。参比文件应对询比文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其参选将被拒绝。参比人应按附件二格式内容要求进行参比文件的编制，完整提供询比文件附件二所规定的全部资格证明文件并按规定盖章和签署。

备注：参比人应向采购人提供内容一致的 3套 参比文件。

三、参选报价

参比人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人承担所有与准备和参加询比有关的费用。无论询比过程中的作法和结果如何，询比机构和采购人均无义务和责任承担这些费用，参比人应自行承担所有与参加参选有关的全部费用。

2.参比人收到询比文件后，如有疑问需澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

4. 本询比文件（含资格、商务和技术要求等材料）规定的各相关条款要求，如果参比人在参比文件中没有以书面方式对询比文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为参比人能够完全理解并满足本询比文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，参比人都应在参比文件中的“技术或商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，参比人中标后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按参比人虚假承诺骗取中标处理，采购人将取消其中标人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

5.参比人必须对其参比文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。采购人有权在评标过程中或签订合同之前对参比人参比文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参比人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现参比人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，将取消其中标资格。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，采购人将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

6. 参比文件对询比文件未提出异议的条款，均被视为参比人已接受和同意。参比文件与询比文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。

7. 参选报价

7.1 参比人应在参比文件所附的参选报价表上写明参选的分项价格和总价。

7.2 参选报价将按照参比文件第4章“评选规则”的规定进行。

7.3 除非另有规定或许可，国内参比人应用人民币报价。

7.4参比人需进行现场勘查并与采购人充分沟通后报价，否则因对现场工作量、工作难度、管理方式的不了解而产生的报价误差由承揽商自己负责。

7.5 参比人对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

7.6 若参比人的报价明显低于其他参选报价，使得其参选报价可能低于其个别成本的，参比人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。参比人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该参比人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 参比文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在参选文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

9. 参比文件正本应按要求由经正式授权的参比人代表签字并加盖参比人公章。副本可以用复印件。

第四章	评比规则

一、评选

1.采购人将在参比文件截止日期后组织询比会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评选小组负责。

2.在开选时有启封和没盖公章的参比文件，在评选时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录

二、规则：

1.采购人将先对参比人的资质进行评选，参比人资质符合采购人要求后，方可进行下一轮评选。

2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，询比单位发现参比人的参选报价或服务范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定后续排名的中选候选人，或重新进行询比。

三、资格审查：

由采购人依法组建的评选小组将按照第二章询比须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合询比文件规定要求的合格参比人，同时，评选委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参选资格将被评选小组予以否决。

四、评选办法：

评选小组将对通过资格审查合格的各参比人，在控制价格（￥2570000.00元，含税）范围内，采用综合评分法，综合评分最高者作为第一候选人，次之为第二候选人。

评标小组按照先技术，后商务的顺序进行评议并评分。

4.1 评分办法

4.1.1 评分采用百分制，各专项所占分值见下表：

商务部分评分           满分10分

技术部分评分           满分20分

报价部分评分           满分70分

注: ①最终得分为各个评标委员会评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。

②评标委员会评分取小数点后1位数。

综合得分：P＝商务得分+技术得分+报价得分

4.1.2 评分标准见下表：

| 序号 | 评分项目 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 20 |
| 2 | 商务部分 | 10 |
| 3 | 报价部分 | 70 |

评分细则

| 序号 |  | 评审项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分评分 | 施工方案 | 5 | ①结合本询比项目情况对卸装重点难点进行分析说明。分析说明内容全面完整准确的，得2分；分析说明内容较为一般的，得1分；未进行分析说明的，得0分。 ②根据参比人提供的本项目卸装方案清晰完整度、保证措施标准具体程度、可执行可操作性，优的得2分，良好一般得1分，未进行叙述的，得0分。 ③参比人根据自身经验针对本询比项目提出的可行性建议及优化方案，根据可行性建议及优化方案的合理性及可行性在0-1分之间评分； |
|  |  | 设备先进性 | 5 | - 装卸过程中是否具有全程视频监控设备，可随时查看催化剂装填情况，得1-2分； - 卸装过程中使用设备先进的，得1-3分； |
|  |  | 项目管理体系 | 3 | ①质量管理：具有质量管理体系认证证书，根据参比人提供的质量目标是否明确，质量管理制度是否完善，质量控制计划、质量控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-1分之间进行评分。 ②安全管理：具有职业健康安全管理体系认证证书，根据参比人提供的安全管理目标是否明确、安全管理制度是否完善、安全控制计划，安全控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-1分之间进行评分。 ③环境与健康管理：具有环境管理体系认证证书根据参比人提供的环境与健康管理目标是否明确，环境与健康管理制度是否完善，环境与健康管理控制计划、环境与健康管理控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-1分之间进行评分。 |
|  |  | 项目团队配备 | 4 | ①组织机构（1分） 管理组织机构是否健全，管理人员是否符合要求，各专业划分是否合理，在0-1分之间评分。 ②项目主要管理人员组成（2分） 根据参比人拟派本项目的主要管理人员（项目经理、项目副经理、安全员等）配置的合理性（包括人员学历、职称、资格证、经验、资历等方面），项目经理需具备‌5年以上‌同类项目经验，持有注册安全工程师资格或二级及以上建造师；满足询比文件技术要求的程度进行评审并在0-2分之间评分。 - 3）项目团队其他技术维护人员资质（1分） 根据参比人拟派本项目的其他技术骨干人员的资质（职称、操作证、从业资格证、年龄、经验、资历等方面）满足询比文件技术要求的程度进行评审，特种作业人员需持证上岗，提供人员资质证明‌。并在0-1分之间评分。 注:参比人须附上以上人员的相关证明材料并加盖参比人单位公章，否则将评委将可能作出不利评审。 |
|  |  | 资源配置情况 | 3 | ①根据参比人拟投入本项目的维护用机械、设备齐全性，满足询比文件要求的程度，在0-1分之间评分。 ②根据参比人拟用于本项目的卸装耗材的供给方案进行评分，方案可行的，得2分；较好一般的，得1分；较差或未提供的，得0分。 |
| 2 | 商务部分评分 | 综合实力 | 1 | 根据参比人企业概况、企业规模、企业优势、企业的专业性、企业资质、近3年企业获行政主管部门颁发的奖情况等方面情况，由评标委员会进行评议并在0-1分之间进行评分。 |
|  |  | 信誉、财务状况 | 1 | 参比人近3年财务报表状况、银行资信、企业信誉（主要是履约信誉）等方面情况，由评标委员会进行评议并在0-1分之间进行评分。 注：参比人应在参选文件中附上相关证明材料（如资信证书、重合同守信用证书等）并加盖参比人单位公章。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 8 | 自本非招询比项目发布询比公告之日的前五年内（不含发布询比公告之日），参比人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）独立承揽的类似卸剂填装项目的业绩情况，重点考虑其提供的类似项目业绩（如沸腾床渣油加氢装置催化剂加卸业绩及无氧环境装卸剂作业业绩、设备清焦作业业绩）与本项目业主行业特点、用途、规模及需求相适应的情况进行横向比较，并在0～8分之间评分。 |
| 3 | 商务标 | 报价 | 70 | 报价分催化剂装卸和设备清焦两部分，权重各为50%。 F=F1+F2 1.催化剂装卸部分（F1）（满分35分）： F1=( F低/ Fn)×35 式中：①F低为询比基准价=进入报价部分评分的各合格参比人中最低的报价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参比人的报价。 2.设备清焦部分（F2）（满分35分） F2=(αn/α高)×35 式中：①α高为询比基准清焦系数=进入报价部分评分的各合格参比人中最高的清焦系数α数值。 ②αn为进入报价部分评分的各合格参比人的清焦系数α数值。 |

五、以下情况作废选处理：

1.对询比文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

第五章	合同授予

1.采购人将把合同授予中选人，在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人，并将中选结果公示在采购人公司集团官网。

3.采购人将以书面形式通知中选人，确认其参比文件被接受。中选通知对采购人和参比人具有法律效力。中选单位需在采购人通知中选后30 个工作日内与采购人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成相关工作，则采购人有权单方面取消中选单位的资格。由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.询比文件与合同附件作为签订合同的条款，询比文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：询比机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

7．中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，采购人可取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人应予以赔偿。

8. 本合同将授予其参比文件在实质上响应询比文件要求和按本询比文件规定所确定的中选人。采购人在授予合同之前有权对参比人递交的参比文件资料进行核实，参比人应对参比文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中选，其中选无效。参比人给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

9. 福建福海创石油化工有限公司的权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为合同执行主体，将于中选通知书发出之日起20日内与中选人完成合同签订事宜。

第六章	中选后相关履约要求

1.中选单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《外协劳务合同》（详见附件一）、《承诺函》（详见附件二）的规定。

3.中选单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一

腾龙芳烃（漳州）有限公司

沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业

外协劳务合同

合同编号：

签订时间：

甲方（发包人）：

腾龙芳烃（漳州）有限公司

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程作业项目协商一致，订立本合同。

本合同中使用的货币为人民币。

词语定义：

本文及附件中“发包人”、“甲方”均指 “腾龙芳烃（漳州）有限公司”；

本文及附件中“承包人”、“乙方”、“承揽商”等均指“      ”

一、工程名称  福沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业

二、工程地点  福建省漳州古雷

三、工程范围及要求

具体详见附件1《技术要求》

四、合同工期

2026年1月   日至12月31日

- 合同价款

5.1 本合同暂定总价为         元整，小写 ￥       元（含税价税率   % ），在合同履行期限内单价价固定不变，除因国家政策税率调整之外，不因任何因素作任何调整。

5.2 数量为预估作业量，该预估数量不视为甲方对乙方年度数量的承诺。

5.3合同价款包含但不限于以下风险：

5.3.1 人工费、材料费等市场价格异常波动的风险；

5.3.2汇率/利率调整风险；

5.3.3施工区域气候条件及其变化造成影响的风险。

5.4 凡涉及本合同工程的质量、作业量的确认均应由有甲方明确授权的人员签证完成并加盖甲方公章始得生效，否则对甲方均无约束力。

六、验收标准

6.1 装卸的验收，需由甲方随着整个装填工作随时进行分阶段验收并确认；

6.2 卸剂工作合格标准为：无事故、现场催化剂包装完毕；

6.3 设备清焦、清扫工作完成标准：器内清扫干净无杂物、内构件完好；

6.4 具体详见附件1《技术要求》中内容。

七、付款方式及条件

7.1 催化剂装卸服务结算：

催化剂装卸结算以新催化剂装填吨数为结算依据。废催化剂卸出量不作为结算依据。

无预付款，按季度结算，固定单价，据实结算。催化剂装卸综合单价为     元/吨（含税价，税率   %），包含人工、机具、特殊技术措施、HSE管理、税金等完成装卸工作所需的一切费用。

7.2 设备清焦服务结算：无预付款，按年度结算。

7.2.1清焦量：总清焦量预估150吨（最终以实际清焦量为准），如实际清焦量超过150吨时，按照150吨结算；如实际清焦量小于或等于150吨，按照实际清焦量进行结算。

7.2.2计价方式：总清焦作业的合同控制价为140万元人民币（含税）。以实际清焦量为基准，设备清焦系数α为    。

实际结算公式如下：

结算价=控制价-α（150吨-清焦量）

公式中：控制价为140万元

α为设备清焦系数，α> 0

7.3 工作完成后，经甲方验收合格，乙方向甲方提交外包服务的结算资料。甲方对乙方的结算资料进行审核后支付服务费用。乙方所有的结算资料（包括甲方实际应付款金额确定后乙方开具的发票）需送至甲方指定的下列地址及接收人：

地址： 福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号

接收人 ：

八、履约保证

8.1 履约保证金：乙方的参选保证金（无息），将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金。乙方违约或发生本合同约定的其他事由的，甲方有权从履行保证金中优先扣除乙方违约金及其他应扣款项；由此造成履约保证金不足的，乙方应在5日内补足，逾期每日按照应缴金额的千分之一支付违约金。

8.2 履约保证金有效期至合同完成并验收合格后30天止。有效期满后，甲方将履约保证金无息返还给乙方。

8.3 乙方不履行合同或不完全履行合同，或无法满足合同约定的工作质量、标准、工期、安全等内容，甲方有权从履约保证金中扣除乙方的相应违约赔偿金。

履约保证缴交帐户：

公司名称：腾龙芳烃（漳州）有限公司

开户行名称：兴业银行漳州古雷支行

账号：162070100100021071

九、甲方工作

9.1 对乙方作业人员进行三级安全教育，协助乙方人员办理进入厂通行证和车辆入厂证；

9.2 提供平台电源(380V/220V)接口；

9.3 负责催化剂卸装前期的确认工作，确保符合受限空间作业条件等其他条件；

9.4 催化剂前期工作准备合格后，甲方人员进行确认并开具合格受限空间作业票；

9.5 提供乙方工作所需的装置结构图、装填方案及装剂技术要求；

9.6 待甲方卸剂时间确定后，提前7天通知乙方。

9.7 乙方施工期间，甲方检查确认人员连续 24小时配合。

9.8 提供卸剂所需包装物；

9.9 具体详见附件1《技术要求》中内容。

十、乙方责任

10.1 根据甲方提供的方案进行相应的作业；

10.2 本次作业涉及受限、高处、吊装等特种作业（如有），乙方需确保作业人员具备相应的特种作业资质；

10.3 根据甲方要求在规定时间内完成卸装工作；

10.4 指定作业负责人、并对作业人员进行装卸方案培训、安全交底及其他现场管理工作。

10.5 在施工过程中，乙方自身原因造成的安全事故由乙方自负。

十一、组成合同文件

11.1 本合同主文

11.2 下文所列各附件：

附件1、《技术要求》；

附件2、《人员、车辆入厂安全管理协议》；

附件3、《安全环保协议书》；

上述各部分内容应互为补充和说明，如合同文件存在歧义或不一致时，以签订文件时间在后的优先适用。如签订时间相同则按上述排序，排序在前的文件优先适用。

十二、其他约定

12.1 未经甲方同意，乙方不得随意更换项目经理、其他主要管理人员和组织架构，否则视为根本性违约，甲方有权解除合同并追究违约责任。

12.2未经甲方许可，乙方不得擅自分包或转包，也不得以挂靠方式由其他施工单位执行本合同。

12.3乙方应确保合法用工，应为其工作人员投法定工伤保险，所需费用由乙方负责。如有发生意外、伤害等事情，概由乙方负全部责任，与甲方无关。

12.4乙方的办公场所、食宿、员工交通车等均自行解决。

12.5履约过程中，乙方应遵守政府的各项法令和规章，乙方在作业过程中因违规被政府或行业主管单位罚款时，包括甲方的连带罚款均应由乙方承担。

12.6乙方在作业过程中造成需要保护的地下管线、电缆及附近建（构）筑物损坏的，由乙方自费负责修复。

12.7 乙方在作业工程中自行解决叉车、起重工具、劳务工具、劳保用品等，装置区固定劳务由乙方提供考勤机。

12.8 乙方对甲方直接或间接提供给乙方或由乙方基于合同进行服务而从甲方获取的所有商议和技术信息资料等，均应作为保密资料。乙方应对保密资料承担保密责任；未经甲方事先书面批准，乙方不得对外披露、使用于除履行本合同之外的目的。乙方违反保密承诺的，甲方有权要求乙方支付违约金人民币5万元，并赔偿由此给甲方造成的损失。

十三、违约责任

13.1 履约过程中，乙方违反附件1《技术要求》规定的，甲方有权从结算款中扣除对乙方的罚款，如结算款不足以抵扣时，则从履约保证金中扣除。附件1《技术要求》与本合同十二条违约责任约定不一致的，按照对乙方较为严格的规定执行。

13.2乙方及其工作人员必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程，如因乙方违规作业造成甲方或第三方人身伤害或财产损失的，一切责任由乙方负担。

13.3 乙方出现人力不足或不能及时作业，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金5000元；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

13.4 乙方未经甲方同意，擅自更换项目经理、其他主要管理人员或组织架构时：第一次，乙方应向甲方支付违约金5000元；第二次，甲方可解除合同。

13.5有下列情形之一的，视为乙方根本性违约，甲方可以解除合同，另行招商承揽：

13.5.1 乙方出现人力不足或不能及时作业，甲方提出改善通知达三次，但乙方未明显改善的。

13.5.2 乙方工作存在严重缺陷，不符合约定标准，经纠正后仍达不到标准的。

13.5.3 乙方无正当理由，自行停工、怠工且不服从甲方合理劝告或安排的。

13.5.4 乙方擅自分包、转包工程或者以挂靠方式由其他施工单位执行本合同的。

13.5.5 乙方发生安全事故不负责处理给甲方造成损失和不良影响的。

13.5.6 乙方拖欠民工工资的。

13.5.7 乙方无故违反其他约定事项的。

13.6履约过程中，因乙方原因及法定原因等导致合同被甲方解除时，乙方必须按合同估算总价款的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方还应另行赔偿损失。甲方有权从履约保证金或任何应付而未付款项中直接扣减相应金额作为偿付款。当前述保证金或应付而未付款项不足以支付该偿付款时，乙方应在收到甲方的赔偿要求后及时支付至应偿金额为止。

13.7因乙方原因及法定原因等导致合同被甲方解除的，合同自乙方收到解除合同通知之日起解除。乙方对解除合同有异议的，应在异议有效期内向本合同约定的人民法院提起诉讼，异议有效期为自接到解除通知之日起10个日历天。

13.8如甲方逾期付款，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付利息。

13.9乙方未在甲方规定的期限内完成作业的，每逾期一天，应承担合同预估总价1%的违约金，逾期超过10天的，甲方有权单方解除合同，拒绝支付任何款项。乙方提供的作业不符合甲方约定的，应根据甲方要求进行整改，因此造成的逾期，按上述规定执行。

13.10 甲方已就本合同项下涉及乙方重大利害关系的条款向乙方作出详细说明，乙方充分理解上述条款含义，并自愿签订本合同。

十四、通知

14.1双方重要文件往来应当以书面形式（含电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同下列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第6日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

14.2乙方联系方式

地    址：

联 系 人：

联系电话：

十五、争议解决方式

未尽事宜，甲乙双方协商解决。协商不成时，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

十六、合同生效、终止及份数

16.1 本合同经双方盖章后生效。

16.2 甲乙双方履行完全部合同义务，无任何遗留问题，合同即终止。

16.3 本合同一式六份，具有同等法律效力。甲方持四份，乙方持二份。

| 甲方： 腾龙芳烃（漳州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址：漳州市古雷港经济开发区 腾龙路84号 | 联系地址： |
| 电话：0596-6311083 | 电话： |
| 开户银行：兴业银行漳州古雷支行 | 开户银行： |
| 账号：162070100100021071 | 账号： |

附件1、

沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业的技术要求

一、总则

本文规定了沸腾床渣油加氢装置催化剂日常加卸、设备清焦作业的技术要求、结算要求、技术服务要求等。

二、承包商资质及业绩要求

自2021年1月1日以来至少有石化或炼油装置催化剂装填业绩1个，以及器内无氧环境作业业绩1个。

三、定义

3.1甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司。

3.2乙方：承包商。

四、采购需求

4.1需求名称

4.1.1沸腾床渣油加氢装置催化剂日常装卸及设备清焦作业。

4.1.2需求期限：2026年1月    日至2026年12月31日。

4.2工作范围

4.2.1催化剂日常装卸： 为沸腾床渣油加氢装置提供全年计划的催化剂日常装填及废催化剂卸出服务。

4.2.2设备清焦：为沸腾床渣油加氢装置相关设备（包括但不限于两台加氢反应器、分馏塔、热高分罐、级间罐、换热器等易结焦设备）提供清焦服务，按要求将废焦收集打包，并转移至指定地点，设备内为氮气保护下的无氧环境。

- 3技术要求与服务内容

4.3.1催化剂装卸服务：

- 作业内容：包括但不限于作业准备、催化剂清点与检查、垂直运输、装填质量控制、安全防护措施（卸剂时，包括安全警戒、氮气保护措施等）、现场清理等。装剂大致工作步骤：将新催化剂用叉车运送到风送系统旁，使用桁车将催化剂吊至风送系统缓冲料斗上方，然后将催化剂装入缓冲料斗；卸剂大致工作步骤：将废剂料斗下方卸剂口与运输罐车口连接，并将废催化剂从废催化剂料斗卸入废催化剂运输罐车（或其他装剂容器）。装卸剂工作大约3至7天进行一次（以实际需求为准），每次装剂20~30吨（以实际使用情况为准），废催化剂卸出量与加入的新催化剂体积相当。此外，卸废催化剂时，还需根据甲方要求，配合对废催化剂进行取样。

- 年度计划量： 暂定全年催化剂装填总量约为 1300吨（最终以实际发生量为准），以及对应的废催化剂卸出量（以实际需求为准）。

4.3.2设备清焦服务：

- 作业内容：对渣油加氢反应器、分馏塔、热高分罐等设备内的结焦物进行清理。包括施工准备、清焦作业、废焦收集、打包、检查、现场清理、恢复等。具体清焦方法、安全措施及验收标准需在参选技术方案中详细阐述。

- 清焦量：总清焦量预估150吨（最终以实际清焦量为准），如果实际清焦量超过150吨时，按照150吨结算；如果清焦量小于或等于150吨，按照实际清焦量进行结算。

五、技术简介

腾龙芳烃（漳州）有限公司150万吨/年沸腾床渣油加氢装置，设计原料加工量150万吨/年，年开工时数为8000小时。装置组成为：反应部分、新氢增压部分、催化剂加排部分、常压分馏部分（没有减压塔）、轻烃回收部分。本装置设置了催化剂日常加排系统，为了保持催化剂活性，每日需往反应器内装入新鲜催化剂，在催化剂装入反应器之前，需通过风送系统将吨包内的催化剂装入催化剂储存料斗D-301罐，该罐的存量可满足装置一周左右的使用需求。

本装置设计开工周期为三年，常压分馏塔入口及出口设有阻垢剂注入点，以减轻物料结焦堵塞设备和管道的风险。本装置目前处于试生产准备阶段，根据公司整体生产计划2026年可能需要清焦一次。

六、质量保证

  - 乙方保证作业时不能损坏甲方相关工艺设备、管道、仪表等一切设备设施。

  - 催化剂装填及设备清焦质量须符合甲方技术要求，关键参数需经双方现场确认。

  - 设备清焦后，内表面应达到甲方认可的清洁度标准，无较大坚硬结焦物，满足后续施工或运行要求。

  - 施工质量导致的缺陷，乙方须无偿返工或修复。

七、结算

略

八、文明施工

8.1乙方应实行文明检修，现场工机具摆放整齐，每天对现场场地进行清理，完工验收前一天，施工现场必须做到工完料净场地清。

8.2乙方应按标准化工地要求摆放工机具库、配电箱、防护棚、废剂等。

8.3垃圾管理要求：

8.3.1工业垃圾，乙方自带的由乙方负责清理，甲方产生的由乙方负责放到装置内指定地点。

8.3.2废催化剂卸出完毕，需将卸剂罐恢复原位，场地清理、相关设施恢复。

8.3.3有毒有害垃圾按照要求进行处置。

8.3.4乙方对本单位人员产生的生活垃圾按照甲方要求进行分类处理。

九、双方责任

9.1甲方：

9.1.1及时组织设计、技术现场交底会议，按要求提供水源、电源等。

9.1.2办理施工所需的必须由甲方办理的现场施工票据证件。

9.1.3按计划进度要求提供甲供设备、材料等。

9.1.4按施工程序及时会签乙方送审的施工组织设计、施工方案，审核预（结）算，收到相关资料后及时办理结算。

9.1.5甲方有权按照其相关规章制度的要求对乙方进行管理并对其进行监督检查，有权按照双方约定对乙方进行考核。

9.1.6负责实施系统的隔离。

9.1.7负责工作现场照明，做好电气方面的配合工作。

9.1.8现场提供人道主义援助。

9.2乙方：

9.2.1组织成立施工领导小组，明确主要管理人员及联系方法，并将管理人员和作业人员名单于开工前交给甲方，乙方要确保现场施工人员的稳定性，上述人员在确定后不得擅自更换，如确需变更，必须事先征得甲方同意。所有人员需持证上岗，自觉接受甲方的检查、监督、管理和验证。

9.2.2本合同所涉及甲方企业内部规章制度的要求，乙方要严格遵守各项管理规定。

9.2.3乙方在施工过程中，要认真检查设备、设施等存在的缺陷，对发现的缺陷要及时向甲方汇报，并积极配合甲方做好消缺工作。

9.2.4乙方应做好施工方案编制工作，施工方案内需针对施工内容制定 JSA 风险识别及控制措施。施工方案须经甲方会签后方能实施。

9.2.5严格按图纸、技术标准、施工规范和施工组织设计、施工方案施工，确保项目质量，如发现质量不符合标准的，乙方应及时负责无偿返修。

9.2.6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆、改建筑物结构及各种设备管线。

9.2.7乙方应对使用的施工机械、装备、设施、工具和器具的使用状态进行有效性检查和（或）试验，特种设备需经国家法定检定资质的单位检定合格，并在法定有效期内，以保证和满足施工质量和安全要求。

9.2.8乙方对使用施工机械、装备、设施、工具和器具的操作人员进行专业安全技术及技能培训，作业人员严格按安全操作规程实施作业。

9.2.9施工场所的布置要符合施工方案的要求，要配备必要的防护设施，应有经审批的应急预案。

9.2.10乙方应对施工人员的施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全、独立责任。

9.2.11对于清焦作业，根据甲方提出的要求，在氮气环境下，携带防护器具，保质、保量、安全地如期完成作业任务。

9.2.12在甲方签发进塔入罐许可证后，施工人员进入反应器后的安全、技术、监护等工作均由乙方自行负责，防护器具由乙方自己负责解决，施工过程中若发生由乙方原因造成的事故，由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

9.2.13现场作业工器具需采用防爆工具。

9.2.14乙方应遵守甲方的 HSE 要求，严格按照项目 HSE 要求组织施工，确保各项 HSE措施的落实。

9.2.15乙方及其人员对工作必须认真负责、服从安排、听指挥。

9.2.16乙方有责任根据甲方要求更换不称职的乙方项目组成员，所发生的费用或造成的经济损失由乙方自行承担。

9.2.17特种作业人员必须持证上岗。

十、相关要求

对于设备清焦，接到甲方通知后，乙方应在一周内到达甲方现场，进行相关作业。对于催化剂装卸，接到甲方通知后，乙方应在两日内到达甲方现场，进行相关作业。

十一、其他

其他未尽事宜，可另行沟通补充。

附件3：

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）： 腾龙芳烃（漳州）有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就      项目签订了 服务 协议，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及甲方HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

13、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

21、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                               乙方(章)：

腾龙芳烃（漳州）有限公司

签定日期：2026年1月  日                   2026年 1月    日

附件三、参比文件范本

附件1、

参选单位企业概况（包含但不限于企业简介、营业执照、开户许可证、经营状况、拟投入本项目的车辆及人员信息、以往承揽类似业绩的合同等其他可以证明参比人具有良好业绩的相关材料，凡弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格。）

本部分内容由参选单位自行编制，不做格式要求。

附件2、

参选书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的询比文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行询比文件规定的每一项要求：如我司中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为询比文件收取时间截止期后30个工作日，如我司中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职务：

联系方式：

被授权代表签字：

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

附件3、

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司沸腾床渣油加氢装置催化剂日常装卸及设备清焦作业项目公开自主询比，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2026年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

代  理  人：              （签字）性别：      年龄：        ；

身份证号码：                            职务：              ；

委托期限：       年    月    日至    年    月    日。

代理人电话：                  邮箱：                    ；

法定代表人：                签字）

参  选  人：                            （盖单位章）

年    月    日

附：代理人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

附件4、

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对沸腾床渣油加氢装置催化剂日常装卸及设备清焦作业项目询比文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照询比文件、参比文件及合同的要求履行自身义务。

单位名称：（公章）

附件5：               专项施工组织技术方案书

附件6、

参选报价单

报 价 单

（注：本报价单和附表需单独盖章密封）

参选单位： ____________________

项目名称：沸腾床渣油加氢装置催化剂日常装卸及设备清焦作业

参选报价：

报价: 详见附表

注： 1、价格为含税价，税率： 6 %   ；

2、付款方式：                 ；

3、服务期限：  12个月

参比人：      （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日

报价附表：

催化剂装卸报价

| 序号 | 实施内容 | 预估数量（吨/年） | 单价 （元/吨） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化剂装卸服务 | 1300 |  |  |  |
|  |  | 合计： 元 |  |  |  |

设备清焦系数

| 序号 | 实施内容 | 清焦系数α | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备清焦服务 |  | α>0，保留一位小数。 |

注：参选报价要求及其他说明

1、催化剂装卸控制价为117万元，参选人所填报的参选总价高于最高限价的，其参选将被评选委员会予以否决。催化剂装卸结算，以新催化剂装填吨数为结算依据。废催化剂卸出量不作为结算依据。

2、设备清焦采取如下方式进行计价：

2.1清焦量：总清焦量预估150吨，如果实际清焦量超过150吨时，按照150吨结算；如实际清焦量小于或等于150吨，按照实际清焦量进行结算。

2.2费用控制：总清焦作业的合同控制价为140万元人民币（含税）。

2.3计价方式：以单次实际清焦量为基准，计算公式如下：

结算价=控制价-α（150-清焦量）

式中，控制价为140万元，清焦量单位为“吨”，α为清焦系数，单位为“万元/吨”。注意，α>0，保留小数点后2位数。

3、本报价包含直接费用、间接费用、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、环保费、安全费、风险费等为满足本工程而须设立的所有临时设施费、政策性文件规定费用（如有）、交竣工验收费用、施工机械使用费及进退场费及其它行政性收费等为完成参选内容所列工程范围内的所有费用。

4、总价包括且不限于上述相关费用，参比人须于报价中综合考虑如下因素和风险，不另外计价：

1）工程量以现场实际为准。

2）技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及参比人认为需采取的其他措施费用应包括在参选报价中，合同条款另有约定的除外。

5、参比人可先到现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的工程款追加或工期延长申请将不获批准。

6、参比人在参选报价时应充分利用询比文件的有关资料自行作出判断。

7、参比人需充分理解现有发包说明，如有异议可自行核对。合同（或协议）签订后，除采购人提出的变更外，价格将不做调整。同时参比人应根据自身经验合理计核工程量。

8、为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备等均由参比人自行解决。

9、所有按本发包文件应当计入的成本与费用，参比人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，参比人在计算报价时可考虑一定的风险系数；由于参比人原因在参选报价中没有或缺少计入的，采购人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由参比人自行承担。

10、采购人提供用电、用水、用气，参比人报价时不得包含此相关费用。。

11、参比人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括采购人的连带罚款均由参比人承担。

12、从开工准备到竣工验收期间与该发包工程有关的报建、报批、许可、验收等相关手续（如有）参比人须配合办理，费用也由参比人承担，采购人提供相应的资料和用印手续，并提供必要的协助。

13、若参比人认为有其他不可预见费用可于报价时单独列出，未列出则视同无异议。

14、本发包的具体工程量参比人以本发包说明为参考并应结合自身经验合理计算，任何为完成本参选项目的分项分类工程，则认为报价已包含在其他项目中综合考虑，施工中若无采购人要求的变更和工程项目增减，工程总价款均不予调整。

15、对已完成的分项工程、分部工程、单位工程、隐蔽工程应及时报验。