福建福海创石油化工有限公司

BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽发包说明

码头团队

2026年2月4日

BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽发包说明

一、工程名称：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽

二、工程地点：漳州市古雷经济开发区古雷港区南8#码头

三、甲商：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

四、乙商：承包商

五、作业依据

GB14784         带式输送机安全规范

GB10595         带式输送机技术条件

GB987           带式输送机基本参数与尺寸

GB/T13792       带式输送机托辊用电焊钢管

GB53447         带式输送机产品质量分等

DL/T5187.1      火力发电厂运煤设计技术规程 第一部分：运煤系统

DL J52          电力建设施工及验收规范

GB/T 985.1      气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB986			  埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

JB/ZQ4000.3     焊接件通用技术要求；

GB1184			  形状和位置公差未注公差的规定

GB1801		 	  公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合

GB1800~1804     公差与配合、未注公差尺寸的极限偏差等

GB/T1804		  一般公差线性尺寸的未注公差

GB985           焊接接头的基本型式及尺寸

GB8923          涂装前钢板表面锈蚀等级和防锈等级

GB/T13306       标牌

GB/T13384       机电产品包装通用技术要求

GB191-90        包装储运图示标志

JB/ZQ4286       包装通用技术条件

GB3768          噪音源声功率级的测定简易法

JB2647          带式输送机包装技术条件

GB755           电机基本技术要求

GB4208          外壳防护等级分类

GB/T 150-2024   压力容器 [合订本]

TSG 21- 2016    固定式压力容器安全技术监察规程

NB/T 10558-2021 压力容器涂敷与运输包装

上述标准均为本技术要求的最新有效版本，其他未注标准按国标、部标或行业标准执行。

六、资质相关要求：

（1） 参选单位应具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照及资质文件，且拥有提供询比货物及服务能力的制造商或代理商（代理商需取得厂家授权证书。本项目包含皮带机增加自动调偏装置项目材料供货和施工安装及本项目其他配合工作等）。

（2） 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的能力。

（3） 参选人及其法定代表人不得为失信被执行人【具体以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，查询结果时间段为：询比公告发布日至参选截止日】，若为失信被执行人的，则否决其参选。参选文件中必须附上清晰的“信用中国”网站查询结果截图。

（4） 自本项目在发布询比公告之日的前三年内（不含在法定媒介发布询比公告之日），参选人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）至少具有三套无动力导料槽及干雾抑尘等设备的生产及安装业绩，且参选人需具有参选人须具有有效的机电工程施工总承包二级或者电力工程施工总承包二级及以上资质。

（5） 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参选；否则，相关单位的参选均无效。

（6）与询比人存在利害关系可能影响询比公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加参选

七、施工范围及技术要求：

7.1、输煤系统BC6皮带机改造范围：

7.1.1、导料槽长度设计偏短，且截面积小，出口挡帘粗糙，造成二次打料，无法达到降低诱导风的功能，导致出口风速过大造成扬尘；旧导料槽密封箱设计过于落后，无法起到密封作用，造成尾部扬尘严重；导料槽上方无降尘泄压设备。BC6输煤皮带机属于公用系统，承担着“输血”任务，皮带运行属于高负载运行，且由于当前煤质变化较大，煤种普遍存在挥发分较高、煤灰含量较高的情况，输送过程中现场导料槽出口、尾部存在不同程度的喷、冒粉情况，导料槽侧部存在较为严重的漏粉现象，造成转运系统（栈桥、转运站）粉尘浓度严重超标，人员进入现场能见度低，安全风险大，严重影响生产安全稳定性，同时也给现场作业人员带来极大的挑战；需拆除旧导料槽及附属设备，更换为无动力导料槽；

7.1.2、原输煤系统无干雾抑尘系统，无法进行有效抑尘；BC6廊道内总粉尘浓度 ≤4 mg/m³：依据《工作场所有害因素职业接触限值》 （GBZ 2.1-2019），输煤廊道等作业区域的总粉尘浓度超过此限值即判定为超标，需立即整改；人员需定期对廊道内设备进行巡检，有时需对设备进行维护，每次维护前需对内部灰尘进行处理，煤粉处理时间长，危险性高，容易产生粉尘爆炸等安全问题；根据以上情况反馈，需在BC6皮带机廊道内加装干雾抑尘系统；

7.1.3、原活化给煤机的气源供应由一台活塞式空压机承担。由于其内部长期处于潮湿且粉尘浓度较高的环境，自开机以来，已多次出现非正常停机情况，设备故障率居高不下；廊道空间狭小，无法安装除尘风机，无法对内部的煤尘进行有效清除；廊道内部湿度大，设备腐蚀严重，设备防腐压力大，设备备件更换频繁；因增加一套干雾抑尘，旧的空压机无法兼顾，需对现有的活塞空压机进行升级，将活化给煤机及干雾抑尘系统的供气系统进行统一调整，使其供气量能够满足现场实际要求；活塞式空压机更换成螺杆空压机。

7.1.4、廊道内部无冲洗水，无法对地面的煤粉进行有效清理，造成部分煤粉沉积，存在安全隐患，需从TH3引进冲洗水对廊道地面进行清洗；增加冲洗水管及干雾抑尘系统水源供应。

7.1.5、本次发包主要为BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽及干雾抑尘等材料供货、施工安装以及本项目其他配合工作。

BC6输煤皮带机物料特性及设备参数：

物料名称：煤；危险性：遇高热、明火有引起燃烧危险。扬尘会与空气形成爆炸性混合物，遇高温会发生爆炸；输送机型号：DTII（A）型；

| 输送机编号 | 额定输送量（t/h） | 带宽（mm） | 带速（m/s） | 胶带规格 | 水平输送距离（m） | 提升高度（m） | 输送倾角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC6 | 2000 | 1400 | 3.5 | EP-200输送带 1400*5（6+3） | 142.38 | 12.85 | 0~14.4 |

7.2、承包商中标后两周内需提供详细施工方案、设计方案及图纸（包括工器具、人员配置、施工周期、备件到货时间等），经甲方审核同意后执行。承包商应在参选前到现场了解情况，如在交标日承包商未到现场了解情况就参选，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

7.3、施工期限：自发出中标通知书日起计算50天内完成所有原材料采购、设计、制造、检验、运输工作，并在交付地点达到车板交货条件。本项目备件到货后，现场安装施工为不定期的连续施工作业（需根据现场实际煤船到港船期确定工作时间），乙方要按甲方生产计划实施，需无条件按照甲方要求执行。

7.4、施工所用工器具由承包商自备。施工用具如吊车、平板车、扳手、焊机、电焊条、角磨光机、气割工具（包括气瓶、气体、氧气表、乙炔表）、吊装用具（如倒链、钢丝绳、吊带、吊耳、卸扣）等均由承包商自备。

无动力导料槽主要改造内容：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧导料槽全套拆除 | B1400 | 套 | 1 |  |
| 2 | 风控平衡导料槽 | B1400 | 16 | 米 | 现场测量为准 |
| 3 | PE 托板 | B1400 | 10 | 套 | 含异形托辊 |
| 4 | 缓冲床 | B1400 | 2 | 套 |  |
| 5 | 托辊组 | B1400 | 5 | 套 |  |
| 6 | 尾部密封箱 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 7 | 缓冲泄压器 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 8 | 阻尼帘 | B1400 | 6 | 套 |  |
| 9 | 立体式控风降尘装置 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 10 | PTFE 抑尘帘 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 11 | 循环回流管 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 12 | 落点延长 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防溢裙板 | B1400 | 2 | 套 |  |
| 14 | 干雾抑尘主机 | 带宽B1400 | 1 | 台 |  |
| 15 | 气水分配箱 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 万向节总成 |  | 8 | 套 |  |
| 17 | 干雾抑尘喷 头 |  | 10 | 只 |  |
| 18 | 不锈钢精密过滤器 |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 增压泵 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 螺杆空压机 | 1.1m/min,0.8mPa、7.5kW | 1 | 台 |  |
| 21 | 储气罐 | 1m³/0.8mpa | 1 | 台 |  |
| 22 | 水箱 | 1m³ | 1 | 台 | 304材质 |
| 23 | 配管附件 | 高压胶管、阀门 管件等 | 1 | 项 | 304材质 |
| 24 | 水管 | 1、1.5、2寸 | 150 | 米 | 304材质 |
| 25 | 不锈钢气管 | M12 | 120 | 米 | 304材质 |
| 26 | 工作间 | 5m*3m*3.5m | 1 | 间 | 土建 |

7.5、技术要求：

7.5.1、无动力导料槽技术要求：                           图一  旧导料槽

- 图二 无动力导料槽设计草图

- 图三 无动力导料槽3D图

7.5.1.1、皮带机无动力导料槽采用扩容上下双层设计，导料槽下层和上层用螺栓固定，单节长度1500mm。导料槽下层采用DTII（A）型喇叭口形式，上层为矩形加高设计，导料槽总高度不小于1500mm（以皮带机架槽钢下平面为基准）。

7.5.1.2、皮带机无动力导料槽支腿每隔750mm设置一个，采用#10槽钢或更高规格的角钢制作，应满足设备载荷支撑要求。皮带机无动力导料槽侧板采用Q235B材质δ＝8mm钢板制作导料槽，衬板采用NM500材质，布满导料槽长度。皮带机无动力导料槽上盖板（弧形结构）采用Q235B材质δ＝6mm钢板制作，皮带机无动力导料槽接口法兰采用Q235B材质6mm钢板制作。导料槽体所有板材、槽钢均采用热浸锌材料，所有紧固件（如螺栓、螺母、垫圈等紧固连接件）均应采用304不锈钢，紧固件的螺栓规格不低于M12，供应商应配齐提供，并有一定余量。

7.5.1.3、皮带机无动力导料槽的长度应根据现场落料口到后部滚筒中心距设计合适的长度，满足落料、除尘及惯性降尘装置出口风速的要求。原则上，皮带机无动力导料槽的长度不小于16米（在不影响后部滚筒检修的情况下，惯性降尘装置的长度尽量设计长一些，以保证粉尘在尾部惯性降尘装置中有足够的停留时间，有利于降尘），并应经甲方认可后方可生产制作。供应商需在响应文件中详细说明皮带机无动力导料槽主体部分的结构及密封原理、导料槽截面和三维模型等方案介绍，以及仿真数据（包括气固两相流仿真资料），以证明导料槽出口含尘诱导风的风速不高于1.5m/s。

7.5.1.4、皮带机无动力导料槽托辊组间距为600mm，槽型托辊支架采用热浸锌材料，DTII型，35°槽角。托辊直径133mm，轴承采用SKF、FAG、NSK等品牌，要求托辊辊体均采用优质托辊专用钢管，钢管壁厚大于5mm，冲压轴承座、冷拔轴。冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接。辊子两端要有可靠的防尘、防淋密封措施（采用迷宫压入式密封）。润滑采用锂基润滑脂。托辊在装配后，应进行抽检，性能检测项目应包括：防尘、防水、旋转阻力、轴向窜动、径向跳动等，性能试验报告随设备一同到货，托辊寿命在使用5万小时时其损坏率不大于5％，托辊其他性能参数不低于《JB/ZQ8008带式输送机产品质量分等》标准中一级品指标。任何一组托辊的损坏，不应影响其相邻托辊的运行。托辊采用离心式密封结构，迷宫式多层密封，并采用密封盘和密封圈加固密封，以达到防尘、防水要求。托辊表面要求手工或者动力工具除锈，去除表面油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆等附着物并呈现金属光泽，表面达到St3等级，使用钢丝刷、砂纸拉毛处理，用压缩空气清理，托辊辊体表面及两侧应进行热浸锌处理（镀锌层≥80μm）或喷涂高性能环氧防腐涂层，以适应输煤系统潮湿、多尘的环境。导料槽下托辊配套PE托板设计为异形托辊PE板采用高分子结构厚度不小于20mm分子量不小于500万，PE托板采用凹形结构将异形托辊包围启动平稳支撑皮带功能。施工方提交施工方案时需提供三维模型方案及介绍。

7.5.1.5、导料槽底板采用三相弧形裙板密封：三相弧形裙板接触面的微量液体膜层与导料槽外泄的有害要素如气压、小颗粒等共同作用（固、液、气三相），来自动补偿皮带与胶条间的微小泄漏缝隙或者皮带表面的本身不平整的间隙，变害为利，保证各种工况的完全密封。施工方提交施工方案时需提供三相弧形裙板原理图实物照片视频等文件。

7.5.1.6、阻尼抑尘帘采用多种形式（半柔性挡帘、凹型截面挡帘和全尺寸圆形挡帘组成多级立体式控风降尘），能达到有效降低诱导风量及降尘；阻尼抑尘帘帘体采用阻燃（阻燃值40以上）、耐酸碱、抗微生物、高耐磨、柔性、抗冲击、防撕裂、抗老化的柔性耐磨材质制作，厚度不小于4mm，应具有表面光滑、优异的介电性能，不易起静电粘结等特性；阻尼抑尘帘壳体采用主体采用Q235材质制作，厚度4mm，阻尼抑尘帘采用快速拆卸设计，不准采用螺栓连接，阻尼帘便于维护、检修；阻尼抑尘帘布置数量原则上每条输送带不少于6组；阻尼抑尘帘的布置遵循上述原则的同时，需考虑与其他附属设备的关系，灵活调整阻尼抑尘帘装置的间距，最终安装位置由供应商采购人双方确认。有关阻尼抑尘帘材质特性由供应商在响应文件中详细说明，提供详细的主体部分的结构及密封原理、导料槽截面和三维模型。

7.2.1.7、在导料槽出口处布置PTFE动阻尼抑尘装置，其采用PTFE（聚四氟乙烯）高分子材料制作，具有高耐磨、柔性、耐高温、抗老化等特性，能有效吸附扬起的粉尘，提高系统内部的风阻系数。同时柔软的抑尘条能避免撞击引起的扬尘。施工方在施工方案中详细阐述导料槽尾部密封箱结构及密封原理和物料通过原理，并提供图纸。

7.5.1.8、每台皮带机无动力导料槽配置不小于1套缓冲泄压器，缓冲泄压器采用Q235材质δ＝4mm钢板制作。使得导料槽内部泄压。缓冲泄压器可总泄压面积不小于1.5平方米，将大量诱导风形成的压力泄至皮带机无动力导料槽外部，降低风速，同时达到气尘分离的功效；缓冲泄压器的内部泄压滤网采用厚度4mm的304不锈钢材质制作，外壳用热镀锌钢材制作，负压生成系统应具有透气性好、耐腐蚀、容易剥离粉尘、清理粘尘方便，且达到排放合格，检修更换滤网方便等优良性能。

7.5.1.9、每台皮带机无动力导料槽配置1套立体式控风降尘装置；单套立体式控风降尘装置不小于1.5米，立体式控风降尘装置主要包含以下四个区域：区域A为非全尺寸矩阵式多边形降风区，气流通过凹型截面挡帘时形成回流碰撞 产生强大的紊流现象降低诱导风量。区域B为全尺寸扁平状高分子档帘，主要防止皮带空载时由于档帘缝隙造成的扬尘。扁平状高分子档帘柔性结构由于诱导风的作用档帘会小幅度地摆动，有效将风能转 化成机械能和热能。区域C为非全尺寸湿润圆柱形降尘区，圆形档帘布满整个腔体70%空间，气流经过此区间时可达到降尘目的。区域D为智能检测区，通过末端粉尘浓度检测装置检测的数据对圆柱形档帘湿度进行调控达到降低能耗的作用。

7.5.1.10、皮带机尾部设计可通过式尾部密封箱；具有当皮带正常送料时密封帘密闭，需要清理皮带尾部漏煤时，密封帘（或挡板）可手动开启，漏煤可从尾部皮带经导料槽通过。尾部密封箱应至少提供5层密封帘，密封帘高度可以调节、能够同皮带紧密贴合，保证尾部的密封性能，导料槽单向尾部密封箱的密封方向应与皮带机运行方向一致，即皮带机正常运行时，防止粉尘从导料槽尾部溢出。施工方在施工方案内需详细阐述立体式控风降尘装置结构及原理和物料通过原理，并提供三维模型图。

7.5.1.11、在落煤管与导料槽处的黄金结合处（扬尘点处）安装无动力自动循环减压装置，该装置模块化制作，设置两个观察窗口，方便检查及清理工作。观察窗闭锁使用不锈钢材质快速锁紧卡扣，方便开闭，活页使用不锈钢材质制作，凹凸槽密封，密封效果好。无动力自动循环装置采用Q235B材质δ＝4mm钢板制作，满足物料下落冲击时产生的正压风量通过循环装置和阻尼装置在导料槽内部平衡，并逐级减速，保证导料槽出口风速低于带式输送机运行速度。

7.5.1.12、在落点下方布置复合重型缓冲床，缓冲条采用超高分子聚乙烯板、天然橡胶及铝合金型材一体硫化而成，单根为无拼接整体式结构。缓冲床支架钢结构设备部件应采用Q235材质制作，以保证支架的各金属部件的耐用性。其上层缓冲板应低磨耗性、低摩擦，中层缓冲条橡胶应有缓冲、吸震较强的性能，下层床体与橡胶的连接应方便可靠，便于快速更换缓冲条，方便安装和维护。缓冲条采用超高分子聚乙烯板、天然橡胶及铝合金型材一体硫化而成，单根为无拼接整体式结构。采用自润滑和低摩擦系数的不低于500万分子量超高分子聚乙烯材料，厚度≥12mm。缓冲床两侧的角度设计应适合不同的带式输送机的运量和带宽的要求，并为无级可调式，可平放，以利整座由输送机单边滑入拆装。缓冲床各紧固件如螺栓、螺母、垫圈等所有紧固连接件均应采用不锈钢材质，材质用304不锈钢，供应商应配齐提供，并有一定余量。

7.5.1.13、皮带机无动力导料槽，在设计时应避免出现因落煤点不正导致皮带跑偏现象的因素，施工方需根据落料情况在落煤管内设计布置落料调节装置，落料调节装置采用高铬钢板制作厚度不小于24mm。并在施工方案中对相关防止落煤点不正而引发皮带跑偏的技术措施做详细地阐述说明。

7.5.2：干雾抑尘系统：

7.5.2.1、干雾抑尘机是微米级干雾抑尘系统的控制中心，集合了可编程控制器、保护电路、继电器以及与它们相关的元器件。控制内容包括：各单元组设备的运行控制、状态监视和保护、自清洗控制和系统反吹扫控制，为用户提供自动和手动两种操作模式。在自动操作模式时，可自动接收远程触发信号启动或停止喷雾器喷雾。在手动模式，操作人员可以通过控制触摸屏启动或停止喷雾器喷雾。用户还可以通过 PLC 设置接口修改喷雾周期及管道吹扫时间等，也可反馈系统状态（喷雾启动、喷雾停止）、系统故障（气压异常、水压异常）、自动/手动运行状态等信号。

7.5.2.2、干雾抑尘系统：微米级干雾抑尘系统采用模块化设计技术。由干雾主机、雾化终端系统、螺杆式空气压缩机、储气罐、水气连接管线和过滤器等组成。如下图所示：

符合使用条件的压缩空气参数：压力 0.6-0.8MPa，固体颗粒最大直径≤1µm， 空气中所含的灰尘量≤1.0mg/m³，含油率≤3ppm。

7.5.2.3、采用微油螺杆式空压机，为箱式结构，具有高效节能、运行安全可靠、耐用、噪声低、结构紧凑、技术参数调节方便等特点；空气压缩机采用微电脑控 制、液晶显示，全自动化运行，人机界面，轻触式按键，操作人员无须特殊培训就可通过界面的文字提示轻松地对压缩机运行状态参数进行查询，并可实现压缩机手动、自动运行状态的转换。（微油螺杆式空压机品牌要求：捷豹（Jaguar）、阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）、英格索兰（Ingersoll Rand））

7.5.2.4、储气罐可使压缩空气输出平稳，起到缓冲的作用，同时可从冷却的空气中收集水分，并从系统中排出。储气罐同时也是一个气包，保证了用气高峰时的使用要求。储气罐的制造、检验及验收应满足 GB/T 150-2024《压力容器 [合订本]》、TSG 21- 2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的相关要求，标准为法兰连接，并配有安全阀、压力表、排污装置等。储气罐的油漆、包装及运输按照 NB/T 10558-2021《压力容器涂敷与运输包 装》执行。应采用喷射、抛射或手工和动力工具进行表面除锈，除锈后的钢材表面至少达到GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中 St2 级或 Sa2 级要求。除锈后应将容器内部的残留物清理干净。防腐涂料的选择应 根据容器内介质的性质与温度、环境条件、容器在工艺流程中的作用等因素确 定。无特殊要求时，容器壳体外表面至少涂醇酸类底漆两道，底漆干膜厚度不小于 30μm。一般情况下，容器壳体外表面应涂面漆一道，面漆的颜色宜浅淡。

7.5.2.5、气源过滤器：在干雾抑尘装置的气路系统入口上加装气源一级过滤器、二级过滤器。气源过滤器产品特点：壳体采用铝合金压铸而成，结构紧凑；96%空隙率，拦截能力强，压强小，能耗低；具有不锈钢内外支撑网的滤芯设计，过滤能力强；自动排污阀，保证过滤器内部的干燥。气源一级过滤器：可滤掉 1µm 以上颗粒以及水雾和油雾，残余油分 0.5ppm；气源二级过滤器：可滤掉 0.01µm 以上颗粒以及水雾和油雾，残余油分 0.01ppm。

7.5.3、廊道增加内部水管：从TH3转运站分接一条复用水水管至BC6廊道内部，为干雾抑尘机提供水源；沿途廊道每隔20—30米增加一个冲洗接头，冲洗平时皮带散落的部分煤粉，减少煤粉清理难度及效率。

7.5.4、廊道内部气源改造：新增设一台螺杆空压机及气罐提供气体供应活化给煤机及干雾抑尘装置，气罐设置于廊道内，实现稳定供气。此外，在廊道外侧单独搭建隔离空压机房（依据现场实际状况进行设计），减少主机因受潮及粉尘浸蚀而导致的非正常停机等问题。

7.5.5、承包商在工程完成后，及时清理该项目检修施工垃圾、更换下的备件必须整理好，放到甲方指定位置。

7.5.6、安全质量管理：中标承包商应派有经验项目经理和安全、质量管理人员，总体负责进度、环安及质量。施工期间承包商需配置专业安全监管人员。

7.6、质量要求

7.6.1、系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的结构，系统配置灵活、布局合理，自导正、免维护，满足长时间稳定工作的要求。

7.6.2、承包商提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

7.6.3、所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。

7.6.4、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。

7.6.5、所用的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足工作环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得询比方认可，目前国内产品质量尚不过关的部件，可选用进口产品。

7.6.6、所使用的零件或组件应有良好的互换性。

7.6.7、各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。

7.6.9、全部钢材应进行预处理，板材应采用剪板方式下料。各机体的焊接、机加工按有关标准执行，金属结构件的焊接应符合GB/T 985.1-2008、GB/T 985.2-2008的有关规定。焊缝不得出现烧穿、裂纹及未熔合等缺陷。焊后进行消除应力处理。如到货设备中存在以上问题，询比方有权要求承包商进行更换。

7.6.10、承包商提供无动力导料槽及干雾抑尘设备及其配套设备必须是新型设备。

7.6.11、转运站或廊道等封闭空间内的控制系统及配套电气柜体应采用IP65及以上防护等级的全封闭式结构，确保防尘、防水、抗腐蚀；所有电气设备（含PLC、变频器、传感器、接线端子等）须满足 GB 12476.1–2013 / IEC 61241–1:2004《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求》 规定的 DIP A20 TA,T6 或更高防护等级（即“粉尘防爆型”，适用于20区/21区），并提供国家认可的防爆合格证（Ex证书）；系统整体设计应保障在环境温度−25℃～+55℃、相对湿度≤95%（无凝露）、煤粉浓度高、振动频繁、电磁干扰强等严苛工况下，实现全年365天、每天24小时不间断稳定运行，平均无故障时间（MTBF）≥10,000小时。

7.6.12、承包商应认真做好现场安装指导工作并进行安装技术记录，技术记录应真实、准确、完整，施工结束后整理交询比方归档，并要求承包商保留所有技术记录的原始记录备查。

7.6.13、承包商在安装指导安装时若需要对原有称重设备或其他设备提出进行改动方案时，应及时向询比方提出异动申请，经批准后方可实施。

7.6.14、严格执行工作票制度，不得进行无票施工；设备试运一定要经询比方代表现场检查并签字后方可进行。

7.6.15、保证检修、调试质量，严禁未经询比方允许擅自将项目转包。

7.6.16、确保工程质量，本项目实行承包商工作负责人自检、承包商技术负责人初步验收和询比方三级验收制度，各级须严把质量关，严禁弄虚作假。

7.6.18、在施工过程中，发生损坏设备或发现重大设备隐患、缺陷时承包商技术指导人员应及时向承包商反映并出具书面报告。

7.6.19、承包商应根据询比方对质量管理的具体要求，建立质量体系、编制质量保证大纲并有效运行。

7.6.20、本项目所涉压力容器（如储气罐）、压力管道、起重机械等属于《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备目录》界定的特种设备范畴。承包商须严格履行法定主体责任，按照《特种设备安全法》《TSG 08–2017〈特种设备使用管理规则〉》及国家现行相关法规、安全技术规范（如TSG 21–2016、TSG 07–2019等）开展设计审查、制造监检、安装告知、监督检验、使用登记及定期检验等工作；询比方应予以必要协调与配合。所有特种设备必须在投入使用前依法办理使用登记，取得《特种设备使用登记证》，并确保全过程资料完整、可追溯、合规合法。

7.7、承包商配备的技术指导人员资格必须符合有关规定要求，并且出具法人授权委托书且具备较为全面的技术能力、个人素质满足询比方要求，询比方有权更换不满足要求相关人员，更换人员引起的工期进度延误等相关责任由承包商负责；重要工艺作业前必须进行操作人员培训，并由询比方认证。

7.8、承包商应执行隐蔽项目验收制度，提前通知询比方检查。若询比方未按时到场，承包商可自行验收并记录，询比方应承认。询比方仍有权要求揭露已隐蔽部分进行检查。承包商须执行揭露指示并修补，费用视检查结果而定：符合合同由询比方承担，不符由承包商承担。承包商未通知擅自覆盖，询比方可要求停工，损失由承包商负责，重检费用由承包商承担，工期不顺延。上道工序未验收合格不得进入下道工序。

7.9、询比方对承包商的施工质量和质量体系运行情况有权实施监督检查，对质量不符合本合同规定的部分有权发出纠正通知，并限令承包商在规定期限内重新施工或修复。

7.10、承包商负责所有设备的单体调试及分步试运工作，询比方负责组织工作。

7.11、发生质量事故，承包商应报询比方共同研究处理，在任何情况下，都不能使最终施工质量及工期受到影响，造成隐患，询比方有权对质量事故进行相应考核。

7.12、设备施工完成安装试运后，承包商技术指导人员应该无条件在厂内进行为期15天的设备运行监护及培训。

7.12、设备到货后，承包商需要派人来厂与询比方一起进行开箱验货，验货无质量问题双方进行签字确认。

7.14、在施工安装过程中，承包商需将所有设备组成部分进行供货，保证设备顺利运行，期间可能出现缺件少件问题，承包商在报价中需要充分进行考虑设备正常稳定运行，实现远程监测预警，保证设备长周期稳定运行。

7.15、质量控制

7.15.1、材料在出厂前均按照相关标准规范和要求进行检验、试验，并应提交给发包方相应的检验、试验报告及合格证书等相关资料。

7.15.2、生产制造过程中的任何对设计的变更及材料代用应事先征得发包方书面认可后方可进行。

7.15.3、安装过程的配合间隙需要甲乙双方专业技术人员共同验收并形成书面记录。

7.16、验收

7.16.1、所有备件的到货验收，以发包方和承包商专业技术人员共同现场开箱检验为准。

7.16.2、发包方的现场验收确认意见并不减轻承包商的合同责任。

7.16.3、安装完成后质保期内需要到场检查及维护（不低于3次）。

7.17、拒收

7.17.1、如有下列任何情况将被拒收，并由承包商承担一切责任：

7.17.2、实际使用的材料与本协议要求不一致；

7.17.3、制造没有遵循设计、技术文件及标准规范的要求；

7.17.4、质量合格证明不全；

八、报价内容：

8.1、详见发包说明第七项。

8.2、结算时按合同核算，不得以任何理由要求追加，本项目不得转包或分包。

8.3、承包商报价时应将风险包干费计入综合单价，并应包含所有人工费、材料费、机械费、保险费等。

8.4、合同价款中所包含的风险范围包含：

（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确 ；

（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；

（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。

8.5、参选承包商应于参选前应自行赴施工地点详实勘查，如工程需要或本公司认为需要夜间施工或加派人力赶工，中标承包商应配合并不得要求加价。

8.6、焊接考试所用相关设备、耗材、试样、防腐等相关费用由乙方负责。

九、评审方式

本项目采取综合评审方式，资质符合要求且经详细评审技术标与商务标综合得分最高的参选人作为中标人。资格（含资质）审查不合格的参选人，不进入详细评审。

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分（满分30分） |  |  |
| 1 | 服务业绩 | 9 | 类似合同业绩： a.提供无动力除尘导料槽业绩（供货、安装及调试等），每多提供一份合同得1分，最多得3分； b.若其中一个合同为匹配输煤系统无动力除尘导料槽、干雾抑尘装置整套设备供货、安装、调试、合同、发票等业绩资料加2分，最多得6分。 |
| 2 | 质量保证 | 5 | 质保期1年得1分，每延长0.5年得2分，最多得5分。 |
| 3 | 技术方案 | 16 | 根据参选人提供的项目技术方案横向比较进行综合评定（如：无动力导料槽结构及密封原理、导料槽截面、三维模型、仿真数据、三相弧形裙板、阻尼抑尘帘、立体式控风降尘装置、干雾抑尘系统等方案介绍、项目技术进度管控、技术质量管控、项目技术作业HSE策划、安全管控等），结构安全性与适配性（3.0分）、密封抑尘性能（3.5分）、耐久性与可维护性（3.0分）、技术先进性与创新性（3.5分）、技术管理能力（1.0分）、HSE与安全专项策划（2.0分），未提供为0分。 |
| 二 | 商务分（满分70分） |  |  |
| 1 | 报价 | 70 | 参选价格得分=(F低/Fn)*70式中： ①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评标价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价评标价。参选报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。 |

以上参选报价不完整的，超过最高限价的，均视为无效参选。

十、安健环措施要求

10.1 施工方应严格遵守公司的安健环工作标准；

10.2 施工方开工前应履行相应的安健环手续方可开工；办理好相应的工作票并进行工作安全分析和书面安全工作程序；

10.3工作负责人在开工前，要对工作班成员做到“检查着装、检查个人防护用品、检查工作人员精神状态；进行任务交底、技术交底、安全交底；人人必须明确危险源的控制；

10.4 施工工具、电动工具必须检查合格的才能使用，所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置，要符合安全规定；

10.5 工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分；工作时必须穿着工作服，衣服和袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋，女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。进入生产区域、施工现场必须戴好安全帽；

10.6严禁检修人员擅自进入与工作无关的生产车间和控制室。严禁碰触其他无关生产设备，禁止超范围作业；

10.7 特种作业人员应持有有关部门核发的合格有效操作证上岗；

10.8 作业前组织工作人员布置任务，讲解安全注意事项；要求项目负责人确认安措、工作范围后方可开工严禁未得到项目负责人的允许私自开工。

10.9 入厂施工时，必须遵守我司《承包商安全管理规定》，并且在现场办公或施工责任区，发现烟头（按个计）对负责该区域的承包商罚款每个1000元；发现携带香烟、打火机者，第一次处罚承包商队伍5000元，第二次清理承包商队伍出厂，并由此造成的一切后果，均由承包方承担。

10.10从事焊接作业人员必须持证上岗，并在开工前将作业人员资质证书（原件和复印件）提交安健环部（安全操作证）和设备/生策部（技能操作证）审查，即焊工需持有双证（具有国家安监部门和市场质量部门发放的证件），高处作业人员有高处作业证，审查不通过的不得上岗。

10.11中标单位签署合同后，不得转包工程或部分分包工程，如发现参选方存在转包、分包问题，询比方有权按合同总价5%进行考核，直至解除合同。

十一、保险和损害赔偿：

11.1、本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，由承包商支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，承包商在未解决前，本公司保留支付其应得款项。

11.2、自检修工具器材运抵现场起，由承包商投保营造工程综合责任险（由承包商负责），承包商应投保其所有营造机具、人员（100万）之综合保险并提供保单及缴费收据复印件送交甲方备查。此工程所有险种均应由承包商自行负责。

十二、其他：

12.1.质保及售后服务

12.1.1、交货质量保证：交货期为自合同签订甲方通知为准，因现场生产需要无法停机安装调试时工期顺延，询比方与施工方需紧密协作、相互支持。确保安装调试工作安全、高效、有序开展，在不影响正常生产的前提下达成项目预期目标。工程保质期为验收合格后起一年，保质期内发生的质量问题由承包商无偿维修维护。质保期因参选方安装质量原因，造成设备故障被迫停运，每发生一次扣3000元。

12.1.2、故障维护：全天候 24 小时服务热线，在接到售后电话后 1 小时之内给予有效回复，本市内 5 小时、省内 24 小时、省外 36小时派人到场进行故障排除，不影响设备正常使用。

12.1.3、技术维护：免费提供技术服务，且给予客户相关人员进行免费操作培训。定期进行客户回访，检查设备运行情况，指导客户维护保养。

12.1.4、备件保障：标配的备件快捷供应，同时提供设备终身维修服务，保修期满后按成本价收费，设备配件损坏需要采购时，72 小时内配件运达现场。

12.2.2、资料移交的基本要求

12.2.1、文档交付：供货时应提供完整的技术资料，包括但不限于：自动纠偏器产品使用说明书、电气原理图、接线图、外购件（如SKF轴承、防爆电机）的合格证明及质保书。如果是进口执行器，需提供报关单及原产地证明；

12.2.2、承揽商所提供之材料到场后需通知甲方设备员及设备部备件组进行材料验收，同时需提供相关证明必须符合国家相关标准或行业标准，并提供产品质量证明书、检验报告、合格证等相关资料提交给甲方备案；

12.2.3、设备安装试运后，参选方需要派遣技术人员在现场进行为期15天的设备运行监护及培训。

12.2.4、设备在施工工程中，技术人员需要指导对配电箱、整流控制柜内的所有电源开关进行标注，方便后期运行中出现故障排查使用。

12.2.5、设备如涉及产品专利，需提供产品专利证书或产品专利授权证明，其间发生关于专利纠纷的、均由乙方处理，我司概不负责。

12.3、其他事项

12.3.1、入厂后每日均须先开各类作业许可证，如：高空作业票、动火票、临时用电票、检修作业票等，并经甲方单位确认后，方可施工。

12.3.2、本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备低压电工证资质人员。